INTEGRANTES: DIEGO JIMÉNEZ, ALEXANDER SÁEZ, JOAQUÍN MENDOZA, MATIAS ABARCA

PROFESOR: 
FECHA: 12/09/26

ATLAS

Plataforma de Registro Operativo y Trazabilidad para Soporte en Terreno

Contenido

1. ACTA DE CONSTITUCIÓN	2

1.1 Información general del proyecto	2

1.2 Justificación	3

1.3 Problema	3

1.4 Descripción del proyecto y entregables principales	3

Descripción	3

1.5 Objetivos	4

1.6 Alcance inicial	4

1.7 Restricciones	4

1.7 Supuestos	4

1.8 Riesgos	5

1.9 Hitos principales del proyecto	5

2.0 Stakeholders	6

2.1 Criterios de éxito	6

# 1. ACTA DE CONSTITUCIÓN

## 1.1 Información general del proyecto

| Dato | Información |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | ATLAS |
| Nombre completo | Plataforma de Registro Operativo y Trazabilidad para Soporte en Terreno |
| Institución académica | Duoc UC – Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Sponsor / Patrocinador | ENTEL |
| Product Owner | Joaquín Mendoza |
| Scrum Master | Diego Jiménez |
| Equipo de desarrollo | Diego Jiménez, Joaquín Mendoza, Alexander Sáez y Matías Abarca |
| Fecha de preparación | 12/09/2026 |
| Tipo de proyecto | Proyecto Capstone – Desarrollo de plataforma web y PWA |
| Estado del proyecto | En desarrollo / MVP funcional |
| Entorno de despliegue | Vercel |

## 1.2 Justificación

ATLAS se propone para digitalizar y centralizar la gestión de soporte técnico en terreno. El proyecto busca reducir la dispersión de información, mejorar la coordinación de las visitas y entregar trazabilidad del servicio desde la asignación de una orden hasta su cierre, conectando en un mismo flujo a coordinación, técnicos y clientes.

## 1.3 Problema

Actualmente, la coordinación de servicios en terreno se apoya en correos, tickets y llamadas telefónicas. Esto genera demoras, información fragmentada y baja visibilidad del estado de cada atención. Además, el técnico puede llegar a terreno sin información consolidada del dispositivo, por ejemplo, datos de Router/SIM e historial y el cliente dispone de poca certeza sobre la ventana de atención y el resultado formal de la visita.

## 1.4 Descripción del proyecto y entregables principales

ATLAS es una plataforma digital para la gestión operativa y trazabilidad de servicios de soporte técnico en terreno. Su propósito es centralizar en un único ecosistema la coordinación de órdenes de servicio, la información técnica de los dispositivos, la ejecución de las visitas y el seguimiento por parte del cliente.

La solución integra tres interfaces principales —Panel Web de Coordinación, Portal Cliente y Aplicación Técnica PWA— conectadas a servicios backend y una base de datos centralizada. De esta forma, una atención puede gestionarse desde la creación y asignación de la orden hasta su ejecución, registro de evidencias, actualización de estados y cierre digital.

El proyecto busca reemplazar procesos dispersos basados en correos, tickets y llamadas por un flujo digital estructurado, permitiendo mejorar la disponibilidad de información, la trazabilidad de las visitas y la visibilidad del estado del servicio.

| N.º | Entregable principal | ## Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Panel Web de Coordinación | Interfaz para administrar órdenes de servicio, agenda, usuarios, estados de atención e información técnica asociada a los servicios. |
| 2 | Portal Cliente | Interfaz de acceso para clientes mediante Magic Link, permitiendo consultar la visita programada, confirmar información y visualizar el estado del servicio. |
| 3 | Aplicación Técnica PWA | Aplicación orientada al técnico en terreno para consultar las órdenes asignadas, completar checklist, registrar evidencias, observaciones y cierre de la atención, considerando funcionamiento offline básico. |
| 4 | Backend y API | Servicios encargados de gestionar la lógica de negocio, comunicación entre las interfaces y procesamiento de la información de ATLAS. |
| 5 | Base de Datos | Modelo centralizado para almacenar órdenes, usuarios, clientes, dispositivos Router/SIM, estados, evidencias e historial de las atenciones. |
| 6 | Integración y despliegue del MVP | Integración de los componentes principales de ATLAS y publicación del sistema en un entorno Cloud utilizando Vercel como plataforma de despliegue. |
| 7 | Validación y demostración del sistema | Pruebas del flujo principal de una orden de servicio y preparación de evidencias funcionales y video demostrativo del software desarrollado. |

Resultado principal esperado: disponer de un MVP integrado y operativo de ATLAS que permita gestionar digitalmente el ciclo principal de una visita técnica, desde la creación de la orden hasta el cierre y consulta de su estado.

## 1.5 Objetivos

Objetivo general • Desarrollar una plataforma que optimice la coordinación, ejecución y trazabilidad de los servicios de soporte en terreno. Objetivos específicos • Digitalizar el registro de órdenes de servicio y evidencias. • Centralizar la información técnica asociada a Router, SIM e historial de atención. • Permitir el seguimiento de estados y el cierre digital de cada visita. • Implementar una arquitectura Cloud escalable (React, FastAPI, PostgreSQL) garantizando un entorno de despliegue continuo (CI/CD).

| ## 1.6 Alcance inicial | ## 1.7 Restricciones |
| --- | --- |
| • Panel web para coordinación de órdenes, agenda e historial. • Portal Cliente mediante Magic Link para seguimiento y confirmación. • Aplicación PWA para técnicos con checklist, evidencias y modo offline básico. • Registro de Router/SIM, estados, firma digital y cierre de atención. • Notificaciones básicas por correo electrónico. | • Plazo académico estricto de 12 semanas (Sprints quincenales) para construir y validar el MVP. • Disponibilidad parcial de los integrantes del equipo. • Dependencia de cuotas gratuitas (Tier Hobby/Free) en plataformas Cloud (Vercel, Neon), lo que limita el ancho de banda y almacenamiento. • No contempla GPS segundo a segundo ni ruteo dinámico de flotas. |

## 1.7 Supuestos

• Coordinadores, técnicos y usuarios de prueba participarán en la validación funcional. • Existirá conectividad a internet en coordinación y en la mayoría de los puntos de atención; la PWA cubrirá desconexiones temporales. • Los servicios cloud seleccionados estarán disponibles durante el desarrollo y las pruebas. • Los requerimientos principales del MVP se mantendrán suficientemente estables durante el semestre.

| ## 1.8 Riesgos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| Retrasos por disponibilidad del equipo | Alto | Planificación semanal y redistribución ágil de tareas en el tablero Kanban. |
| Cambios de requerimientos | Medio | Congelar el alcance del MVP y aplicar estricto control de cambios. |
| Problemas de integración entre servicios | Alto | Definición temprana de contratos de API (Swagger) y uso de variables de entorno seguras. |
| Límites de cuotas en servicios externos | Medio | Monitoreo activo de consumo en Vercel/Neon y optimización de consultas SQL. |
| Dificultades de sincronización offline | Medio | Uso de Service Workers en la PWA y caché local antes de sincronizar con el backend. |

## 1.9 Hitos principales del proyecto

Los hitos representan los principales resultados alcanzados durante el desarrollo de ATLAS. Debido al carácter colaborativo del proyecto, distintas actividades fueron ejecutadas de manera paralela y no necesariamente de forma secuencial.

| Hito | Resultado esperado / alcanzado |
| --- | --- |
| Definición del proyecto | Problema, usuarios, objetivos y alcance inicial definidos. |
| Diseño de la solución | Prototipos de Panel Web, Portal Cliente y App Técnica PWA. |
| Construcción del MVP | Desarrollo de funcionalidades principales, API y base de datos. |
| Integración del sistema | Comunicación entre interfaces, backend y base de datos. |
| Despliegue | MVP funcional publicado en Vercel. |
| Validación y cierre | Pruebas, correcciones, documentación y video demostrativo. |

| ## 2.0 Stakeholders |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stakeholder | Rol | Interés / expectativa | Influencia |
| ENTEL | Sponsor / referente del negocio | Contar con una solución que mejore control y trazabilidad del soporte. | Alta |
| Equipo ATLAS | Desarrollo y gestión | Construir, integrar y validar el MVP durante el semestre. | Alta |
| Coordinadores / Despachadores | Usuario operativo | Centralizar órdenes, agenda, estados e información técnica. | Alta |
| Técnicos en terreno | Usuario principal | Acceder a datos de la visita y registrar checklist, evidencias y cierre. | Alta |
| Empresas clientes | Usuario final | Visualizar estado de la atención y contar con respaldo formal del servicio. | Media |

## 2.1 Criterios de éxito

• Disponer de un MVP 100% funcional con Panel Web, Portal Cliente y App Técnica PWA integrados en la nube. • Lograr una tasa de éxito del 100% en el registro digital de órdenes de prueba, asegurando la persistencia en PostgreSQL (Neon) sin pérdida de datos. • Alcanzar un tiempo de carga de interfaz inferior a 2 segundos y mantener un uptime del 100% durante las demostraciones de los Sprints. • Validar el flujo principal con usuarios de prueba sin defectos críticos que impidan su utilización.