|  | PAUTA DE MONITOREO Y REFLEXIÓN INDIVIDUAL / GRUPAL - FASE 2 PROYECTO CAPSTONE (PTY4614) - DUOC UC DATOS DEL ESTUDIANTE: • Nombre completo: Alexander Andrés Sáez López • Rol en ATLAS: Modelado y Gestión de Base de Datos (PostgreSQL / Neon), Persistencia e Infraestructura • Asignatura: Capstone (PTY4614) ¦ Semestre: Primavera 2026 ¦ Fecha: Octubre 2026 • Proyecto: ATLAS – Plataforma de Registro Operativo y Trazabilidad para Soporte en Terreno Esta pauta tiene como objetivo monitorear el desarrollo del Proyecto APT, reflexionando sobre los avances según lo planificado, evaluando el desempeño individual y grupal, y recibiendo retroalimentación que permita realizar los ajustes necesarios para el cumplimiento de los objetivos. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Respuesta: No de manera lineal respecto al cronograma inicial de la Carta Gantt. Desde mi rol a cargo del modelado de datos, la persistencia en PostgreSQL (Neon) y la infraestructura del backend, el desarrollo avanzó en ciclos iterativos de ajuste continuo. Logré completar con éxito el despliegue de Neon Serverless, la definición del Diagrama Entidad-Relación (DER) normalizado y la implementación de las tablas centrales (órdenes de trabajo, técnicos, clientes, routers, SIM cards y checklist técnico). Factores facilitadores: 1. Una definición clara de las entidades de negocio desde las fases tempranas, lo que permitió estructurar tablas con integridad referencial sólida y claves foráneas consistentes. 2. La flexibilidad y rapidez de aprovisionamiento de Neon Serverless para gestionar variables de entorno, pools de conexión y scripts de seed con datos reales. 3. El uso coordinado de Notion y GitHub para registrar tareas y cambios de esquema. Factores obstaculizadores: 1. Desajustes en los tiempos por dependencias técnicas: modificaciones en las vistas de la aplicación técnica (PWA) y el portal de clientes requirieron refactorizaciones sobre esquemas y queries de persistencia. 2. La necesidad de eliminar datos simulados (mocks) que se utilizaban provisionalmente en frontend para reemplazarlos por consultas reales a la API y base de datos, lo que exigió mayor tiempo de depuración e integración conjunta.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Respuesta: Para superar las dificultades de desacoplamiento entre las pantallas y el almacenamiento persistente, adopté las siguientes medidas: 1. Trabajo coordinado en la capa de datos y API: Establecí una comunicación directa y constante con Joaquín (Backend/APIs) para asegurar que los modelos ORM de SQLAlchemy y los esquemas Pydantic coincidieran exactamente con la estructura de las tablas en PostgreSQL/Neon, evitando fallos de serialización o campos nulos no controlados. 2. Migración definitiva a datos reales: Diseñé y ejecuté scripts de carga inicial ('seed') con datos de prueba realistas (técnicos reales, clientes comerciales, inventario de routers y SIMs con series válidas), eliminando la dependencia de mocks aislados y permitiendo que tanto el Panel Web como la PWA operen contra la base de datos real. 3. Ambientes de desarrollo seguros en Neon: Aproveché las capacidades de ramas (branches) de Neon para probar modificaciones estructurales sin poner en riesgo la base de datos de producción o del MVP demostrable. 4. Plan de acción para los próximos hitos: Implementar validaciones automatizadas de integridad referencial, registrar métricas de tiempo de respuesta en consultas de alto tráfico (como la lista de órdenes activas) y formalizar la documentación técnica de las migraciones para todo el equipo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Respuesta: Evalúo mi desempeño individual de manera muy satisfactoria y con un alto nivel de compromiso técnico. ATLAS cuenta actualmente con una arquitectura de persistencia robusta, normalizada y 100% operativa en la nube con PostgreSQL en Neon. Aspectos que destaco de mi trabajo: • La solidez del modelo de datos: Lograr que entidades complejas (asignación de técnicos, cambio dinámico de estados de órdenes, registro de evidencias fotográficas, números de serie de routers y SIMs) convivan de forma estructurada, garantizando la trazabilidad histórica de cada atención técnica en terreno. • Conectividad y estabilidad: La configuración confiable de la conexión asíncrona entre FastAPI y Neon, manejando pools de conexiones y protegiendo credenciales sensibles mediante variables de entorno seguras. • Apoyo transversal al equipo: Facilitar al equipo de desarrollo (frontend y PWA) datos estructurados y endpoints documentados para validar sus flujos de usuario. Oportunidades de mejora para mi trabajo: • Mayor involucramiento en pruebas de interfaz de usuario (UI): Participar más tempranamente en la validación visual de los formularios para anticipar qué campos requerirán validaciones de negocio adicionales antes de llegar a la base de datos. • Documentación de contingencia: Elaborar un manual detallado de procedimientos de respaldo (backup), snapshots y políticas de recuperación de datos ante caídas imprevistas del servicio cloud. • Calidad editorial: Atender rigurosamente la retroalimentación de la docente respecto a la ortografía, tildes y nombres de campos en los scripts y documentación técnica generada.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Respuesta: Preguntas e inquietudes para la docente: 1. En relación con la entrega final de Capstone, ¿qué nivel de formalidad y detalle se espera respecto a los planes de contingencia, seguridad de datos (hashing de credenciales, cifrado en reposo) y protocolos de respaldo en la nube? 2. Para la defensa técnica y demostración en vivo, ¿es conveniente contar con un script de demostración guiado que inserte y modifique órdenes en tiempo real para evidenciar la reactividad de la base de datos en Neon? Inquietudes planteadas a mis pares (Diego, Joaquín y Matías): 1. ¿Cómo coordinaremos la paginación y filtros de búsqueda en el Panel Web y la PWA técnica para asegurar que las consultas SQL sigan respondiendo en menos de 200 ms cuando el volumen de órdenes supere las cientos de transacciones? 2. ¿Están todos los flujos de la aplicación técnica (PWA) enviando los identificadores de hardware (SIM/Router) en el formato estandarizado que exige la base de datos, para evitar rechazos por constraints de validación durante las pruebas integrales?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Respuesta: Considero que la distribución por áreas de especialización debe mantenerse firme, ya que ha permitido avanzar con profundidad técnica en cada componente del sistema: • Alexander Sáez: Modelado de datos, persistencia en Neon PostgreSQL, infraestructura cloud y soporte en backend. • Joaquín Mendoza: Desarrollo backend, endpoints FastAPI, lógica de servicios y rol de Product Owner. • Diego Jiménez: Desarrollo de interfaces Web (React), maquetación, arquitectura frontend y presentación ejecutiva. • Matías Abarca: Desarrollo de la App Técnica PWA, pruebas de campo y aseguramiento de calidad (QA). Sin embargo, en esta fase de integración se hace indispensable asignar nuevas tareas cruzadas y colaborativas: 1. Pruebas de integración E2E (End-to-End): Asignar sesiones conjuntas entre Backend (Joaquín/Alexander) y Frontend/PWA (Diego/Matías) para simular el ciclo de vida completo de una orden técnica (desde la creación en el panel web hasta el cierre y checklist con fotos en la PWA), verificando que cada paso se registre de forma fehaciente en Neon. 2. Auditoría de coherencia de datos: Revisión a cargo mío para auditar que ninguna vista presente datos estáticos o ficticios. 3. Control de calidad de textos: Asignar a cada integrante la revisión ortográfica y acentual estricta de sus respectivos módulos según las observaciones docentes.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Respuesta: Evaluación general del trabajo en equipo: El trabajo grupal ha sido muy enriquecedor y productivo. Logramos materializar una idea de proyecto ambiciosa en un sistema informático real, conectado y con valor operativo tangible para empresas de telecomunicaciones y soporte técnico. Aspectos positivos destacados: • Complementariedad de habilidades: La sinergia entre backend/BD, frontend y aplicación móvil nos permitió desarrollar los tres frentes tecnológicos en paralelo sin pisarnos el trabajo. • Buena disposición técnica: Frente a bloqueos de conectividad, variables de entorno o integración de servicios cloud, el equipo siempre mostró apertura para debatir la mejor solución arquitectónica. • Avance tangible hacia un MVP de calidad: El proyecto cuenta con un backend funcional, persistencia real en la nube y aplicaciones interactivas operativas. Aspectos a mejorar como equipo: • Sincronización en la entrega de tareas: Debemos evitar que las tareas de un integrante se acumulen al final del sprint, pues esto genera cuellos de botella para quienes deben integrar o realizar pruebas cruzadas. • Comunicación y actualización del tablero: Mantener el tablero Kanban en Notion actualizado en tiempo real y no únicamente antes de las entregas formales, explicitando bloqueos a tiempo para resolverlos en equipo. • Acuerdos de cierre: Definir 'criterios de terminado' (Definition of Done) más estrictos antes de dar por finalizada una funcionalidad.