INTEGRANTES: DIEGO JIMÉNEZ, ALEXANDER SÁEZ, JOAQUÍN MENDOZA, MATIAS ABARCA

PROFESOR: 
FECHA: 12/09/26

ATLAS

Plataforma de Registro Operativo y Trazabilidad para Soporte en Terreno

Contenido

1. FICHA DEL PROYECTO	2

1.1 Identificación del proyecto	2

1.2 Resumen ejecutivo	2

1.3 Problema y solución	3

1.4 Objetivos	3

1.5 Alcance	3

1.6 Presupuesto estimado	3

1.7 Usuarios	4

1.8 Tecnología	4

1.9 Riesgos	4

1.10 Indicadores de éxito	4

# 1. FICHA DEL PROYECTO

| ## 1.1 Identificación del proyecto |  |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | ATLAS |
| Sponsor | ENTEL |
| Product Owner | Joaquín Mendoza |
| Scrum Master | Diego Jiménez |
| Equipo | Diego Jiménez, Joaquín Mendoza, Alexander Sáez, Matías Abarca |
| Fechas | Inicio: septiembre 2026 / Término estimado: diciembre 2026 |

## 1.2 Resumen ejecutivo

Atlas es una plataforma de registro operativo trazabilidad para soporte en terreno, que digitaliza y centraliza la coordinación de visitas técnicas, el seguimiento de órdenes de servicio y la gestión de evidencias. La solución integra un panel web para la administración y un portal cliente, junto con una aplicación PWA para técnicos en terreno, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, la visibilidad de la información y la calidad del servicio.

| ## 1.3 Problema y solución |  |
| --- | --- |
| Problema | Solución |
| La coordinación de soporte en terreno se realiza actualmente mediante correos, tickets y llamadas, lo que genera demoras, falta de trazabilidad, información dispersa y limitada visibilidad del estado de los servicios. | ATLAS centraliza, automatiza y da visibilidad al proceso mediante un flujo digital único entre coordinación, técnico y cliente, con registro de evidencias, estados actualizados y seguimiento en tiempo real. |

## 1.4 Objetivos

Objetivos específicos - Digitalizar el registro de órdenes de servicio y evidencias. - Mejorar la comunicación entre coordinación, técnicos y clientes. - Entregar visibilidad en tiempo real del estado de los servicios. Objetivo general Desarrollar una plataforma que optimice la coordinación, ejecución y trazabilidad de los servicios de soporte en terreno

La primera versión de ATLAS considera: - Panel web de administración y coordinación. - Portal cliente con seguimiento de servicios. - Aplicación PWA para técnicos en terreno (modo offline básico). - Notificaciones por correo electrónico. - Historial y trazabilidad de la atención. 1.5 Alcance

Ítem; Descripción; Costo Estimado (CLP). Infraestructura Cloud; Alojamiento Frontend y Backend; $0. Base de Datos; PostgreSQL en plataforma Cloud (Neon); $0. Repositorios y CI/CD; GitHub y automatización de despliegues; $0. Total estimado; $0. 1.6 Presupuesto estimado

## 1.7 Usuarios

- Coordinadores / Despachadores: Administran las órdenes de trabajo, monitorean la flota en tiempo real y gestionan el inventario de hardware. - Técnicos en terreno: Ejecutan las visitas, completan checklists y registran evidencias fotográficas desde sus dispositivos móviles. - Clientes Finales: Acceden mediante Magic Link para visualizar el estado del servicio y la hora de llegada del técnico.

- Frontend: React, Tailwind CSS. - Móvil: React PWA. - Backend: FastAPI. - Base de Datos: PostgreSQL. - Infraestructura/DevOps: Vercel + GitHub. 1.8 Tecnología

## 1.9 Riesgos

- Retrasos en el desarrollo por disponibilidad del equipo. - Cambios en los requerimientos del cliente o usuarios. - Problemas de latencia o conectividad al integrar el Frontend en Vercel con la API de FastAPI y la Base de Datos PostgreSQL. - Consumo acelerado de las cuotas gratuitas (límites de ancho de banda o peticiones) en Vercel o la base de datos, forzando la caída del sistema.

## 1.10 Indicadores de éxito

- 100% de los módulos core (Panel Web, App Técnica PWA y Portal Cliente) desarrollados, integrados y desplegados en un entorno Cloud (Vercel) al cierre del semestre. - Lograr que el 100% de las órdenes de servicio de prueba completen su ciclo de vida con registro digital exitoso de evidencias en la base de datos. - Tiempo de respuesta de la interfaz inferior a 2 segundos en la carga del inventario y asignación de visitas para asegurar fluidez operativa.