Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

Actualización documental para carpeta de evidencias: esta guía describe la propuesta ATLAS de soporte técnico en terreno presentada en Fase 1. Las implementaciones y decisiones posteriores se documentan en las fases siguientes.

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Diego Bastián Jiménez Escobar |
| --- | --- |
| Rut | 21.292.192-0 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquín |

| Nombre estudiante | Joaquín Ignacio Mendoza Arias |
| --- | --- |
| Rut | 19.824.133-4 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquín |

| Nombre estudiante | Alexander Andrés Sáez López |
| --- | --- |
| Rut | 19.704.751-8 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquín |

| Nombre estudiante | Matías Jared Abarca Cerda |
| --- | --- |
| Rut | 21.066.303-7 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | ATLAS: Plataforma de Registro Operativo y Trazabilidad para Soporte en Terreno |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software; Gestión de Proyectos Informáticos; Modelado de Datos e Infraestructura Tecnológica. |
| Competencias | Levantamiento y análisis de requerimientos; diseño y desarrollo de software; modelado de bases de datos; integración y validación de soluciones tecnológicas. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto ATLAS surge de una problemática frecuente en la operación de soporte técnico en terreno: la coordinación de visitas mediante correos, llamadas, tickets y registros separados. Este funcionamiento dificulta consultar el estado de las órdenes y reunir los antecedentes técnicos necesarios antes de cada atención. En servicios de conectividad para empresas, los coordinadores requieren organizar las visitas; los técnicos necesitan información de dispositivos Router/SIM, instrucciones y antecedentes; y las empresas clientes necesitan conocer el estado de sus solicitudes. Al no disponer de un flujo común, se generan consultas manuales, duplicidad de registros y dificultades para reconstruir lo ocurrido en cada visita. La propuesta inicial de ATLAS es reunir estos actores en un proceso digital de atención, con un Panel Web para coordinación, una aplicación técnica PWA y un Portal Cliente. Se espera mejorar la visibilidad y la trazabilidad del servicio mediante órdenes, estados, registros técnicos y evidencias asociadas. Estos beneficios son objetivos del proyecto, no resultados medidos en esta etapa. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | ATLAS se plantea como una plataforma de gestión de servicios técnicos en terreno. La propuesta contempla tres interfaces: Panel Web para registrar, programar y seguir órdenes; App Técnica PWA para consultar visitas y registrar checklist, información Router/SIM y evidencias; y Portal Cliente para consultar estados y confirmar la atención mediante un enlace de acceso temporal (Magic Link). Un backend mediante API REST conectará las interfaces con una base de datos relacional. La Fase 1 comprende definición de alcance, usuarios, requerimientos, prototipos, arquitectura preliminar y planificación; el desarrollo, la integración y las pruebas se realizarán en las fases posteriores. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto permite aplicar competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática: levantamiento de requerimientos, diseño de interfaces y aplicaciones web, desarrollo de lógica de negocio y APIs, modelado de datos, integración de componentes, pruebas y planificación de trabajo informático. Estas competencias se movilizan al diseñar una solución para un proceso operativo concreto, vinculando necesidades de usuarios con decisiones de arquitectura y entregables verificables. |
| Relación con los intereses profesionales | Como equipo nos interesa el desarrollo de soluciones completas, especialmente el diseño Frontend y la experiencia de usuario, la programación Backend, el modelado de bases de datos y la infraestructura de aplicaciones. ATLAS ofrece una oportunidad para aplicar estas áreas en un caso de soporte técnico empresarial, coordinar especialidades y aprender a integrar componentes que comparten la misma información. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | La propuesta es factible como proyecto académico si se mantiene un alcance acotado a un flujo básico de atención: creación y asignación de órdenes, consulta de estados, registro técnico y seguimiento del cliente. Se prevé utilizar React y Tailwind CSS para las interfaces, FastAPI para la API y PostgreSQL para los datos, con opciones de alojamiento por definir durante el desarrollo. El trabajo paralelo, los prototipos y los datos simulados pueden facilitar los primeros avances. Los principales riesgos son la coordinación del equipo, la integración de módulos, el tiempo disponible y la validación de funcionalidades; se abordarán mediante priorización, pruebas progresivas y revisiones periódicas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar y desarrollar una plataforma digital inicial para coordinar las órdenes de soporte técnico en terreno y registrar su ejecución, conectando al personal de despacho, técnicos y empresas clientes mediante un flujo de atención trazable. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Levantar y priorizar los requerimientos de coordinadores, técnicos y empresas clientes, definiendo los estados y el flujo principal de las órdenes de trabajo. - Diseñar los prototipos del Panel Web, la App Técnica PWA y el Portal Cliente, considerando navegación, visualización de estados y acceso según el perfil. - Modelar una base de datos relacional para órdenes, clientes, técnicos, dispositivos Router/SIM y evidencias de atención. - Desarrollar una API REST con FastAPI para comunicar las interfaces, gestionar órdenes y mantener los datos asociados a cada visita. - Integrar y validar progresivamente un flujo básico de asignación, ejecución y cierre, y preparar una demostración junto con su documentación técnica. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para la definición inicial de ATLAS se propone un enfoque de trabajo ágil e incremental. Se organizarán las tareas por prioridad y estado en un tablero visual de Notion, utilizando un flujo tipo Kanban para dar seguimiento al trabajo. Se contemplan revisiones periódicas, sin asumir que en esta fase se hayan aplicado ciclos Scrum formales. La forma de coordinación podrá ajustarse durante el desarrollo según los resultados y la disponibilidad del equipo. Etapas y Métodos de Trabajo: - Levantamiento y Diseño: identificación de usuarios, necesidades, estados de atención, requerimientos, prototipos de las interfaces y modelo de datos inicial. - Desarrollo en Paralelo: construcción de interfaces y API REST con apoyo de datos simulados y acuerdos básicos de comunicación entre módulos. - Integración y Pruebas: conexión gradual de interfaces, lógica de negocio y datos; verificación de los flujos principales y corrección de problemas detectados. - Despliegue y Evidencias: preparación de un entorno de demostración, documentación del funcionamiento y respaldo de los avances alcanzados. Definición de Funciones y Responsabilidades del Equipo (propuesta de Fase 1): - Diego Jiménez (Frontend y UI/UX): diseño y maquetación inicial del Panel Web, Portal Cliente y vistas de la App Técnica; componentes y navegación con React y Tailwind CSS. - Joaquín Mendoza (Backend y Lógica de Negocio): definición y desarrollo de las rutas API en FastAPI, autenticación y reglas asociadas al ciclo de las órdenes. - Alexander Sáez (Base de Datos e Infraestructura): diseño relacional de datos, definición de tablas y relaciones, y evaluación del alojamiento de PostgreSQL. Las funciones se ajustarán en la fase de desarrollo conforme a la incorporación de integrantes, la evolución del alcance y las necesidades reales de integración.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Definición y Prototipos ATLAS | Requerimientos iniciales, flujo de una atención, prototipos del Panel Web, Portal Cliente y App Técnica PWA. | Permite verificar que el problema, los usuarios y la solución propuesta se encuentran delimitados antes de la construcción. |
| Avance | Modelo de Datos y API Inicial | Modelo entidad-relación preliminar de órdenes, técnicos, clientes y dispositivos; estructura inicial de API REST y primeras pantallas con datos de prueba. | Respalda las decisiones de arquitectura y posibilita avanzar por componentes en paralelo. |
| Final | Prototipo Integrado de ATLAS | Demostración del flujo principal: registro y asignación de atención, actualización de estados y consulta de información por los perfiles correspondientes. | Muestra la integración de las partes esenciales del producto y permite evaluar el cumplimiento del objetivo propuesto. |
| Final | Documentación y Evidencias de Validación | Guías de uso, arquitectura, modelo de datos, descripción de endpoints, capturas y resultados de pruebas disponibles. | Facilita la revisión académica, la trazabilidad de decisiones y la identificación de mejoras para las fases siguientes. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de Software | Diseño y prototipado de interfaces | Identificar necesidades y diseñar pantallas iniciales del Panel Web, Portal Cliente y App Técnica PWA, con navegación y datos de prueba. | React, Tailwind CSS, herramientas de prototipado y Notion. | 5 semanas | Diego | Facilitador: los prototipos permiten validar el flujo antes de integrar la API. |
| Modelado de Datos | Modelo relacional de información | Definir entidades y relaciones para usuarios, órdenes, clientes, técnicos, Router/SIM y evidencias; preparar un esquema PostgreSQL inicial. | PostgreSQL y herramienta DER. | 4 semanas | Alexander | Riesgo: revisar integridad y cambios en los requerimientos antes de fijar el esquema. |
| Desarrollo de Software | Backend y API REST | Preparar FastAPI y las operaciones iniciales para registrar órdenes, asignaciones, estados e información de las visitas. | Python, FastAPI, OpenAPI y GitHub. | 7 semanas | Joaquín | Riesgo: coordinación de contratos API y manejo de acceso a información. |
| Integración de Software | Integración de módulos y pruebas | Conectar las vistas con la API; revisar el acceso al Portal Cliente y el registro técnico en PWA; comprobar los flujos básicos. | React, FastAPI, PostgreSQL y casos de prueba. | 8 semanas | Diego y Joaquín; apoyo del equipo | Facilitador: trabajo paralelo. Riesgo: diferencias entre datos de prueba e integración real. |
| Gestión del Proyecto | Documentación y demostración | Consolidar evidencias, revisar errores, preparar despliegue de demostración y presentación final académica. | GitHub, hosting por definir, documentos técnicos y Notion. | 7 semanas | Equipo consignado en Fase 1 | Riesgo: mantener alcance viable y disponer de evidencias verificables a tiempo. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| 1. Modelo de datos inicial | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Prototipos y diseño de interfaces |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Backend FastAPI y API de órdenes |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Integración y pruebas básicas |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 5. Preparación de despliegue y documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 6. Revisión, ajustes y presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X | X |