ATLAS

Plataforma de Registro Operativo y Trazabilidad para Soporte en Terreno

INTEGRANTES: DIEGO JIMÉNEZ, ALEXANDER SÁEZ, JOAQUÍN MENDOZA, MATIAS ABARCA

PROFESOR: 
FECHA: 12/09/26

1. METODOLOGÍA Y TABLERO KANBAN

Identificación del Documento y Equipo de Proyecto

Equipo de Desarrollo: Diego Bastián Jiménez Escobar (Frontend & PWA), Joaquín Ignacio Mendoza Arias (Backend & APIs), Alexander Andrés Sáez López (Modelado & Gestión de Base de Datos e Infraestructura). Instancia de Evaluación: Fase 1: Definición del Proyecto APT ¦ Patrocinador / Docente Guía: Erwin Aguilera ¦ Entorno: Entel B2B.

Control de Versiones y Gobernanza Documental

| Fecha | Versión | Autor / Rol | Descripción del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 19-09-2026 | 1.0 | Alexander Sáez / Equipo Atlas | Versión inicial: Modelado conceptual, propuesta de arquitectura y definición de alcance de Fase 1. |
| 30-09-2026 | 2.0 | Alexander Sáez / Equipo Atlas | Despliegue cloud en Neon Serverless, separación de ramas dev/prod, dataset semilla y maquetación de UI. |
| 14-10-2026 | 3.0 | Alexander Sáez / Equipo Atlas | Alineación metodológica a Kanban puro, incorporación de límites WIP, dinámica 'Walk the Board' y resolución de observaciones docentes. |
| 16-10-2026 | 3.1 | Alexander Sáez / Equipo Atlas | Incorporación de estándares de Fase 2 (CodeFlow) y unificación estética con Registro_Stakeholders.docx: Formato tipográfico Calibri/Calibri Light, márgenes 0.98"/1.18", paleta azul corporativo (#1F4E79 / #17365D), priorización MoSCoW, RNF y Ley 19.628. |

| Rol / Instancia | Nombre | Organización | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador / Docente Guía | Erwin Aguilera (Docente APT) | Escuela de Informática Duoc UC | 16-10-2026 | En Revisión |
| Líder de Proyecto / Product Owner | Diego Bastián Jiménez Escobar | Equipo Atlas | 16-10-2026 | Aprobado |
| Líder de Persistencia e Infraestructura | Alexander Andrés Sáez López | Equipo Atlas | 16-10-2026 | Aprobado |
| Líder de Backend y Arquitectura API | Joaquín Ignacio Mendoza Arias | Equipo Atlas | 16-10-2026 | Aprobado |

1.1 Declaración y Control Metodológico: Kanban Puro

Este documento formaliza la adopción de Kanban como metodología ágil exclusiva para el Proyecto Atlas FSM. Alineado con el estándar de diseño y gobernanza de la Escuela de Informática Duoc UC, define el flujo continuo, la estructura del tablero visual, las políticas explícitas de paso, los límites WIP, la priorización MoSCoW, la matriz de dependencias técnicas y las métricas de eficiencia (Lead Time y Cycle Time).

1. Justificación de la Elección de Kanban frente a Scrum

Fundamentación Metodológica: El equipo de desarrollo de Atlas definió adoptar Kanban puro como único marco de trabajo tras evaluar la naturaleza del negocio de Field Service Management (FSM) para Entel B2B:

| Principio Kanban | Aplicación en Proyecto Atlas |
| --- | --- |
| 1. Coherencia con el Negocio FSM | El servicio en terreno opera mediante la recepción, despacho y resolución continua de tickets y órdenes de trabajo. Forzar ciclos rígidos de tiempo (Sprints) generaba fricción innecesaria frente a la naturaleza dinámica de los despachos técnicos. |
| 2. Enfoque en Terminar ('Stop Starting, Start Finishing') | Kanban prioriza la finalización de tareas en curso sobre el inicio de nuevos desarrollos. Esto erradica el problema de tener múltiples requerimientos a medias y concentra el esfuerzo en desbloquear cuellos de botella. |
| 3. Eliminación de Sobrecarga Burocrática | Al suprimir ceremonias extensas como Sprint Planning y estimaciones rígidas de velocidad temporal, el equipo enfoca sus horas de trabajo directamente en la ingeniería de software, arquitectura de base de datos e interfaces de usuario. |
| 4. Sistema 'Pull' y Capacidad Real | El trabajo no se 'empuja' (push) a los desarrolladores por calendario, sino que cada integrante 'hala' (pull) una nueva tarjeta solo cuando ha completado y validado la anterior, respetando los límites de capacidad humana. |

2. Estructura del Tablero Kanban y Límites WIP (Work In Progress)

Políticas de Flujo: El tablero de desarrollo se organiza en 5 columnas de estado. Para prevenir la saturación de trabajo y garantizar un flujo fluido sin bloqueos, se establecen Límites de Trabajo en Progreso (WIP Limits) obligatorios:

| Columna / Estado | Límite WIP | Definición Operativa |
| --- | --- | --- |
| 1. Backlog | Sin Límite | Inventario priorizado de requerimientos y necesidades de negocio levantadas para la plataforma Atlas. |
| 2. Por Hacer (Ready) | Máx. 4 tarjetas | Tarjetas refinadas que cuentan con criterios de aceptación claros y dependencias resueltas, listas para desarrollo. |
| 3. En Progreso (In Progress) | Máx. 3 tarjetas | Límite estricto de 1 tarjeta activa por integrante simultáneamente (Alexander, Diego, Joaquín). Prohíbe la multitarea. |
| 4. En Revisión (Code Review / QA) | Máx. 2 tarjetas | Validación cruzada de código mediante Pull Request en GitHub o pruebas funcionales del componente. |
| 5. Hecho (Done) | Sin Límite | Funcionalidades desplegadas en la nube, con pruebas aprobadas y documentación sincronizada en repositorio y Notion. |

Políticas Explícitas de Paso (Definition of Done por Columna)

1. Ready: • De Backlog a Por Hacer: El requerimiento debe estar redactado en formato de historia con criterios de aceptación verificables y dependencias resueltas.

2. In Progress: • De Por Hacer a En Progreso: El desarrollador debe tener su capacidad liberada (0 tarjetas activas a su nombre).

3. Review / QA: • De En Progreso a En Revisión: El código debe estar en una rama git dedicada, con commits descriptivos, sin errores de compilación local y con pruebas de unidad mínimas.

4. Done: • De En Revisión a Hecho: Requiere PR aprobado por al menos un par, despliegue exitoso en Neon o Vercel y documentación técnica al día en Notion.

3. Priorización Formal MoSCoW del Alcance (Estándar Fase 2)

Matriz MoSCoW: Siguiendo la exigencia de la comisión evaluadora, los requerimientos del sistema se clasifican bajo el estándar MoSCoW para definir con precisión la frontera del Producto Mínimo Viable (MVP):

| Categoría MoSCoW | Tarjetas / Requerimientos | Justificación de Negocio |
| --- | --- | --- |
| Must Have (Obligatorio MVP) | WI-01 (Persistencia Neon 3FN), WI-03 (Servidor FastAPI base), WI-04 (Endpoints de Órdenes FSM), WI-06 (Dispatch Board Kanban UI). | Funcionalidades indispensables. Sin ellas la plataforma no cumple el objetivo de gestión operativa ni el modelado de datos. |
| Should Have (Deseable Alta Prioridad) | WI-02 (CI/CD GitHub Actions), WI-05 (Módulo criptográfico Magic Links), WI-07 (Navegación SPA y CRM de Clientes). | Aportan alta eficiencia, seguridad sin contraseñas y automatización DevOps; forman parte del alcance de la Fase 1. |
| Could Have (Mejoras Futuras) | Sugerencias de asignación técnica mediante IA (Gemini), exportación de reportes PDF certificados de visitas, modo offline ampliado con IndexedDB. | Mejoras de alto valor que no bloquean la validación del flujo principal; planificadas para fases posteriores. |
| Won't Have (Fuera de Alcance Formal) | Rastreo GPS telemático vehicular continuo en tiempo real; Pasarela de cobros en línea para clientes finales. | Delimitación explícita para resolver observaciones docentes: el sistema georreferencia visitas de forma estática, sin rastreo vehicular continuo. |

4. Matriz de Dependencias Técnicas Cruzadas

Mapeo de Dependencias: Para asegurar un flujo continuo y prevenir bloqueos en el halado de tarjetas, se mapearon las dependencias técnicas entre capas:

| Tarjeta Dependiente | Depende Directamente de | Tipo | ¿Bloqueante? | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WI-02 (CI/CD Base Datos) | WI-01 (Modelo DER y DDL) | Técnica | Sí | Los pipelines de GitHub Actions requieren los scripts schema.sql y seed.sql validados. |
| WI-03 (FastAPI Core) | WI-01 (Persistencia Neon) | Infraestructura | Sí | La conexión asíncrona de SQLAlchemy/asyncpg requiere la base de datos provisionada en la nube. |
| WI-04 (Endpoints Órdenes) | WI-03 (FastAPI Core) y WI-01 (DER) | Lógica de Negocio | Sí | Los controladores de órdenes requieren los esquemas Pydantic y las tablas relacionales activas. |
| WI-05 (Magic Links) | WI-04 (Endpoints Órdenes) | Seguridad | Sí | La emisión del token UUIDv4 depende de la existencia de una orden de trabajo confirmada. |
| WI-06 (Kanban UI) | Ninguna (Desacoplado con Mock Data) | Visual / Frontend | No | Diego pudo maquetar el tablero visual usando Mock Data mientras Alexander y Joaquín concluían la API. |
| WI-07 (Navegación SPA) | WI-06 (Kanban UI) | Estructural | No | La barra de navegación integra las vistas maquetadas previamente. |

5. Catálogo de Tarjetas de Trabajo Técnicas (Work Items)

Especificación de Tarjetas: Inventario detallado de las 7 tarjetas de trabajo correspondientes a la etapa de arquitectura base y prototipado:

WI-01: Modelado DER y Provisión de Persistencia Serverless — Responsable: Alexander Sáez (Must Have)

Propósito de la Tarjeta: DISEÑAR el modelo relacional en 3FN y PROVISIONAR PostgreSQL 15+ en Neon.tech con ramas dev y production,
PARA almacenar clientes, órdenes de trabajo e inventario SIM con integridad referencial.

Criterios de Aceptación (DoD): 1. Script DDL 'schema.sql' con 10 tablas ejecutado exitosamente en Neon.
2. Script 'seed.sql' inyectado con 10 órdenes de prueba coherentes con la UI.
3. Llaves primarias basadas en UUIDv4 e índices B-Tree configurados.

Columna Actual: Estado en Tablero: Hecho

WI-02: Automatización de Pipelines CI/CD de Base de Datos — Responsable: Alexander Sáez (Should Have)

Propósito de la Tarjeta: CONFIGURAR flujos de GitHub Actions ('database-dev.yml' y 'database-prod.yml'),
PARA aplicar migraciones y validaciones de esquema automáticamente al hacer push en la rama 'base-datos'.

Criterios de Aceptación (DoD): 1. Acciones automatizadas con verificación sintáctica SQL.
2. Conexión segura mediante GitHub Secrets sin exponer contraseñas en código.
3. Registro auditable de ejecuciones en la pestaña Actions del repositorio.

Columna Actual: Estado en Tablero: Hecho

WI-03: Arquitectura Base de Servidor FastAPI y Rutas Core — Responsable: Joaquín Mendoza (Must Have)

Propósito de la Tarjeta: INICIALIZAR el servidor asíncrono con Python y FastAPI,
PARA intercomunicar de forma segura las interfaces web con el motor de base de datos en Neon.

Criterios de Aceptación (DoD): 1. Configuración de pools asíncronos con SQLAlchemy y asyncpg.
2. Endpoint de diagnóstico '/api/v1/health' respondiendo status 200 OK.
3. Documentación interactiva autogenerada en Swagger UI (/docs).

Columna Actual: Estado en Tablero: Hecho

WI-04: Endpoints REST para Gestión de Órdenes FSM — Responsable: Joaquín Mendoza (Must Have)

Propósito de la Tarjeta: CONSTRUIR las rutas CRUD para consulta y actualización de órdenes de trabajo,
PARA reflejar en tiempo real las transiciones de estado de las visitas.

Criterios de Aceptación (DoD): 1. Endpoint GET '/api/v1/work-orders' con soporte de filtros por estado y técnico.
2. Endpoint PATCH para cambios de estado con registro en tabla de auditoría.
3. Validación de datos de entrada mediante esquemas Pydantic v2.

Columna Actual: Estado en Tablero: En Progreso

WI-05: Módulo Criptográfico de Magic Links — Responsable: Joaquín Mendoza (Should Have)

Propósito de la Tarjeta: IMPLEMENTAR la generación de tokens seguros UUIDv4 con TTL de expiración,
PARA permitir acceso directo y seguro a clientes sin requerir creación de credenciales.

Criterios de Aceptación (DoD): 1. Tokens persistidos en tabla 'magic_links' asociados a la orden.
2. Validación de fecha de caducidad al acceder al portal del cliente.
3. Integración con servicio transaccional Resend para despacho de correos.

Columna Actual: Estado en Tablero: En Progreso

WI-06: Maquetación Modular del Dispatch Board (Kanban UI) — Responsable: Diego Jiménez (Must Have)

Propósito de la Tarjeta: CONSTRUIR el tablero visual en React con Tailwind CSS,
PARA permitir al coordinador supervisar las tarjetas de visitas según su estado operativo.

Criterios de Aceptación (DoD): 1. Columnas visuales: 'IDLE', 'CONFIRMADA', 'EN_RUTA', 'EN_SITIO', 'COMPLETADA'.
2. Tarjetas con identificador de ticket, cliente, técnico asignado y prioridad.
3. Carga desacoplada con Mock Data para validación visual inmediata.

Columna Actual: Estado en Tablero: Hecho

WI-07: Navegación Global SPA y Vistas de Clientes CRM — Responsable: Diego Jiménez (Should Have)

Propósito de la Tarjeta: Configurar el enrutador cliente con react-router-dom,
para permitir transiciones instantáneas entre el Dashboard, el Tablero Kanban y el Inventario SIM.

Criterios de Aceptación (DoD): 1. Enrutamiento del lado del cliente sin recargas de página completas.
2. Componentes globales aislados en 'src/components/layout/' (Sidebar, Header).
3. Diseño responsivo adaptable a navegadores de escritorio y vista móvil.

Columna Actual: Estado en Tablero: Hecho

6. Criterio de Cierre del MVP de Arquitectura

Condiciones de Cierre: Para declarar oficialmente cerrada esta etapa de desarrollo, se deben satisfacer al 100% las siguientes condiciones de término verificadas:

1. [X] Persistencia en la nube operativa en Neon Serverless con 10 tablas en 3FN y branches dev/prod.

2. [X] Inyección de 10 órdenes reales de prueba (#OT-08491 a #OT-08500) sincronizadas con los datos de UI.

3. [X] Servidor FastAPI desplegado localmente con Swagger interactivo y healthcheck validado.

4. [X] Tablero Kanban responsivo en React navegable sin errores de consola.

5. [X] Documentación técnica, DER, diagramas UML y bitácoras de sincronización respaldadas en Word y Notion.

7. Métricas de Rendimiento del Flujo Continuo

| Métrica de Flujo | Comportamiento del Equipo Atlas |
| --- | --- |
| Lead Time (Tiempo de Entrega) | Mide el tiempo total transcurrido desde que una tarjeta ingresa a 'Por Hacer' hasta que alcanza la columna 'Hecho'. En esta primera etapa, el Lead Time promedio del equipo fue de 3.2 días hábiles por tarjeta técnica. |
| Cycle Time (Tiempo de Ciclo) | Mide el tiempo real en que la tarjeta estuvo activamente en desarrollo ('En Progreso' y 'En Revisión'). El Cycle Time promedio fue de 1.8 días, evidenciando rápida resolución una vez tomado el requerimiento. |
| Throughput (Rendimiento) | Cantidad de tarjetas completadas por unidad de tiempo. El equipo mantuvo una tasa de entrega de 5 tarjetas por semana durante la etapa de arquitectura base. |
| Work In Progress (WIP Real) | Se mantuvo un promedio de 2.1 tarjetas activas simultáneamente, cumpliendo con holgura el límite máximo fijado de 3 tareas concurrentes. |