INTEGRANTES: DIEGO JIMÉNEZ, ALEXANDER SÁEZ, JOAQUÍN MENDOZA, MATIAS ABARCA

PROFESOR: 
FECHA: 12/09/26

ATLAS

Plataforma de Registro Operativo y Trazabilidad para Soporte en Terreno

Contenido

1. REGISTRO DE STAKEHOLDERS	2

1.1 Objetivo del registro	2

1.2 Criterios de evaluación	2

1.3 Clasificación y segmentación de los stakeholders	3

1.4 Expectativas y estrategia de involucramiento	3

1.5 Seguimiento y actualización del registro	5

# 1. REGISTRO DE STAKEHOLDERS

## 1.1 Objetivo del registro

El Registro de Stakeholders de ATLAS tiene como objetivo identificar, analizar y gestionar a las personas, grupos y organizaciones que pueden influir en el proyecto o verse afectados por sus resultados. A partir de este registro se evalúan aspectos como el rol de cada interesado, su nivel de interés e influencia, sus expectativas y la estrategia de involucramiento más adecuada durante el desarrollo del proyecto. La información detallada de clasificación de los stakeholders se mantiene en una Matriz de Stakeholders complementaria, utilizada como herramienta de apoyo para priorizar la comunicación, participación y seguimiento de cada interesado a lo largo del ciclo de vida de ATLAS.

## 1.2 Criterios de evaluación

Para analizar y priorizar a los stakeholders de ATLAS se consideran tres dimensiones principales: interés, influencia y actitud frente al proyecto. Estos criterios permiten determinar el nivel de atención, participación y comunicación que requiere cada interesado durante el desarrollo del producto.

| Criterio | Nivel / clasificación | Interpretación en ATLAS |
| --- | --- | --- |
| Interés | Alto / Medio / Bajo | Representa cuánto afecta el proyecto al stakeholder o cuánto necesita conocer y participar en sus resultados. |
| Influencia | Alta / Media / Baja | Indica la capacidad del stakeholder para afectar prioridades, alcance, decisiones, validación o aceptación del proyecto. |
| Actitud / participación | Reticente / Neutral / Partidario / Líder | Describe la disposición actual del stakeholder frente al proyecto y el nivel de apoyo o participación que mantiene. |

Interés

- Alto: el resultado del proyecto lo afecta directamente o requiere participación frecuente.

- Medio: participa en validaciones o necesita información en momentos específicos.

- Bajo: su relación con el proyecto es indirecta y requiere seguimiento ocasional.

Influencia

- Alta: puede afectar decisiones relevantes, alcance, aceptación o continuidad del proyecto.

- Media: puede influir en aspectos técnicos u operativos, pero no decide por sí solo.

- Baja: posee una capacidad limitada para modificar decisiones del proyecto.

Actitud frente al proyecto

- Reticente: presenta dudas, resistencia o bajo nivel de apoyo.

- Neutral: conoce el proyecto, pero todavía no participa activamente ni manifiesta apoyo relevante.

- Partidario: comprende el proyecto y apoya su desarrollo.

- Líder: participa activamente, impulsa decisiones y contribuye directamente al éxito del proyecto.

## 1.3 Clasificación y segmentación de los stakeholders

Los stakeholders de ATLAS se segmentan de acuerdo con su nivel de interés e influencia sobre el proyecto. Esta clasificación permite definir la intensidad de gestión requerida para cada grupo y orientar las acciones de comunicación, participación y seguimiento.

La clasificación detallada de cada interesado se encuentra registrada en la Matriz de Stakeholders complementaria, mientras que en esta sección se presenta una visión resumida de los principales grupos de gestión.

|  | INTERÉS BAJO / MEDIO | INTERÉS ALTO |
| --- | --- | --- |
| INFLUENCIA ALTA | MANTENER SATISFECHOS Docente Guía / Duoc UC | GESTIONAR DE CERCA ENTEL · Product Owner · Scrum Master · Equipo ATLAS |
| INFLUENCIA MEDIA / BAJA | MONITOREAR Proveedores Cloud / tecnológicos | MANTENER INFORMADOS Coordinadores de Despacho · Técnicos en Terreno · Empresas Clientes |

## 1.4 Expectativas y estrategia de involucramiento

Las estrategias de involucramiento se definen considerando las expectativas, nivel de influencia e interés de cada grupo de stakeholders. El objetivo es mantener una participación adecuada durante el desarrollo de ATLAS, evitando tanto la falta de comunicación como una participación innecesaria en decisiones que no corresponden a cada interesado.

| Stakeholder / Grupo | Expectativas principales | Estrategia de involucramiento | Forma de participación |
| --- | --- | --- | --- |
| ENTEL / referente del negocio | Contar con una solución funcional, trazable y aplicable a la gestión de soporte técnico en terreno. | Gestionar de cerca. Mantener visibilidad sobre avances, decisiones relevantes y resultados del MVP. | Revisión de funcionalidades, demostraciones del producto y validación de necesidades del negocio. |
| Equipo ATLAS | Contar con requerimientos claros, responsabilidades definidas y condiciones que permitan integrar correctamente los distintos componentes. | Gestionar de cerca. Mantener coordinación permanente y resolución temprana de impedimentos técnicos o funcionales. | Reuniones del equipo, gestión del Product Backlog, revisión de avances y trabajo colaborativo en repositorios. |
| Coordinadores / Despachadores | Disponer de una vista centralizada de órdenes, agenda, estados e información técnica asociada a las atenciones. | Mantener informados e involucrar en validaciones. Incorporar su feedback sobre el funcionamiento del Panel Web. | Revisión de prototipos, pruebas funcionales y validación de flujos operativos. |
| Técnicos en Terreno | Contar con una herramienta simple que entregue información de la visita y permita registrar checklist, datos técnicos y evidencias. | Mantener informados e involucrar en validaciones. Considerar su experiencia de uso para mejorar la App Técnica PWA. | Pruebas del flujo de visita, checklist, evidencias y funcionamiento ante desconexiones temporales. |
| Clientes Finales | Tener mayor visibilidad sobre el estado de la atención y contar con un registro claro del servicio realizado. | Mantener informados. Facilitar una experiencia simple y recoger observaciones relacionadas con el Portal Cliente. | Validación del acceso, seguimiento de estados y experiencia mediante Magic Link. |
| Docente Guía / Duoc UC | Ver coherencia entre la problemática, documentación, desarrollo del software y resultados obtenidos. | Mantener satisfecho. Presentar avances y evidencias en los hitos académicos correspondientes. | Revisión de entregables, documentación, demostraciones y retroalimentación académica. |
| Proveedores tecnológicos | Uso adecuado de sus servicios y cumplimiento de límites técnicos o condiciones de disponibilidad. | Monitorear. Revisar disponibilidad, consumo y posibles cambios que puedan afectar al producto. | Seguimiento de Vercel, Neon y otros servicios utilizados por ATLAS. |

## 1.5 Seguimiento y actualización del registro

El Registro de Stakeholders y su matriz complementaria deben mantenerse actualizados durante el desarrollo de ATLAS, ya que el nivel de interés, influencia o participación de un interesado puede modificarse a medida que avanza el proyecto. La revisión permitirá mantener las estrategias de involucramiento alineadas con la situación real del proyecto y asegurar que los stakeholders relevantes reciban el nivel de comunicación y participación adecuado. - Revisar el registro y la Matriz de Stakeholders cuando se produzcan cambios relevantes en el alcance, equipo, usuarios o condiciones del proyecto. - Actualizar el nivel de interés, influencia y actitud cuando cambie la participación de un stakeholder. - Incorporar nuevos interesados cuando se identifiquen personas, grupos u organizaciones que puedan afectar o verse afectados por ATLAS. - Registrar observaciones, acuerdos y decisiones relevantes obtenidas durante reuniones, validaciones y revisiones del producto. - Ajustar la estrategia de involucramiento cuando la clasificación de un stakeholder cambie. - Mantener coherencia entre el registro contenido en este documento y la matriz detallada almacenada en el archivo complementario de stakeholders.