|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No logré cumplir la totalidad de las actividades dentro de los plazos establecidos en la carta Gantt, acumulando retrasos en la entrega de algunos módulos del backend. Entre los factores facilitadores destacó el uso de FastAPI y Pydantic, ya que la documentación Swagger y la validación automática simplificaron la verificación de los endpoints. No obstante, el atraso se originó principalmente por la complejidad adicional al estructurar y validar el flujo de autenticación mediante Magic Links, sumado a ajustes de último momento en las estructuras de datos que demandaron más tiempo del presupuestado.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para amortiguar el impacto de los desfases, establecí la documentación Swagger autogenerada como el contrato definitivo y prioritario con el equipo, logrando que el desarrollo frontend continuara con esquemas fijos mientras yo completaba la lógica interna. Para abordar la seguridad y caducidad de los tokens de acceso, aislé las pruebas unitarias con clientes HTTP directos. Hacia adelante, planeo compensar los tiempos congelando las especificaciones de entrada y salida antes de codificar, evitando así refactorizaciones tardías y concentrándome estrictamente en el código esencial de cada endpoint.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como regular a bueno, reconociendo que los retrasos en las entregas afectaron la sincronización con el equipo, pero valorando que la arquitectura construida es sólida y modular. Destaco la implementación de validaciones estrictas en Pydantic que garantizan la integridad de las peticiones, así como la correcta operatividad del sistema de acceso por correo. Para mejorar mi rendimiento en la siguiente etapa, debo ajustar de forma más realista mis estimaciones temporales en tareas de alta complejidad y aumentar la cobertura de pruebas de integración para prevenir errores previos al ensamblaje final.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud radica en cómo amortiguar la deuda técnica y de plazos en las pruebas de integración con el frontend sin comprometer la estabilidad del sistema ni la fecha límite final. En este sentido, la pregunta concreta para el docente sería: ¿qué nivel de profundidad y formalidad en las pruebas de integración entre microservicios o interfaces se espera como estándar mínimo para la defensa técnica de esta fase del proyecto?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No considero necesario redistribuir los roles principales, ya que mantener el backend separado del frontend y la base de datos sigue siendo la forma más ordenada de avanzar. Sin embargo, resulta indispensable formalizar e incorporar de inmediato la actividad de pruebas conjuntas de integración de API, además de asignar tareas específicas dedicadas al despliegue del entorno de prueba en la nube, asegurando que ambos frentes se conecten adecuadamente antes de la entrega final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo el trabajo en grupo de manera positiva, ya que a pesar de mis atrasos puntuales en el backend, el equipo mantuvo una comunicación transparente y flexible para no bloquear el avance global. Destaco el respeto mutuo por las áreas de especialización y la buena disposición técnica para adaptar el frontend conforme se fueron liberando los servicios. Como aspecto claro a mejorar, debemos establecer puntos de control intermedios más frecuentes durante la semana para detectar tempranamente desviaciones en los cronogramas individuales antes de que se vuelvan retrasos críticos.