ATLAS

Plataforma de Registro Operativo y Trazabilidad para Soporte en Terreno

INTEGRANTES: DIEGO JIMÉNEZ, ALEXANDER SÁEZ, JOAQUÍN MENDOZA, MATIAS ABARCA

PROFESOR: 
FECHA: 12/09/26

1. BITÁCORA DAILY STANDUP KANBAN

Identificación del Documento y Equipo de Proyecto

Equipo de Desarrollo: Diego Bastián Jiménez Escobar (Frontend & PWA), Joaquín Ignacio Mendoza Arias (Backend & APIs), Alexander Andrés Sáez López (Modelado & Gestión de Base de Datos e Infraestructura). Instancia de Evaluación: Fase 1: Definición del Proyecto APT ¦ Patrocinador / Docente Guía: Erwin Aguilera ¦ Entorno: Entel B2B.

Control de Versiones y Gobernanza Documental

| Fecha | Versión | Autor / Rol | Descripción del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 19-09-2026 | 1.0 | Alexander Sáez / Equipo Atlas | Versión inicial: Modelado conceptual, propuesta de arquitectura y definición de alcance de Fase 1. |
| 30-09-2026 | 2.0 | Alexander Sáez / Equipo Atlas | Despliegue cloud en Neon Serverless, separación de ramas dev/prod, dataset semilla y maquetación de UI. |
| 14-10-2026 | 3.0 | Alexander Sáez / Equipo Atlas | Alineación metodológica a Kanban puro, incorporación de límites WIP, dinámica 'Walk the Board' y resolución de observaciones docentes. |
| 16-10-2026 | 3.1 | Alexander Sáez / Equipo Atlas | Incorporación de estándares de Fase 2 (CodeFlow) y unificación estética con Registro_Stakeholders.docx: Formato tipográfico Calibri/Calibri Light, márgenes 0.98"/1.18", paleta azul corporativo (#1F4E79 / #17365D), priorización MoSCoW, RNF y Ley 19.628. |

| Rol / Instancia | Nombre | Organización | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador / Docente Guía | Erwin Aguilera (Docente APT) | Escuela de Informática Duoc UC | 16-10-2026 | En Revisión |
| Líder de Proyecto / Product Owner | Diego Bastián Jiménez Escobar | Equipo Atlas | 16-10-2026 | Aprobado |
| Líder de Persistencia e Infraestructura | Alexander Andrés Sáez López | Equipo Atlas | 16-10-2026 | Aprobado |
| Líder de Backend y Arquitectura API | Joaquín Ignacio Mendoza Arias | Equipo Atlas | 16-10-2026 | Aprobado |

1.1 Dinámica y Sincronización del Flujo Continuo

Este documento recopila la bitácora cronológica formal de las reuniones diarias de sincronización (Daily Standup) bajo la dinámica Kanban ('Walk the Board'). Registra la supervisión del flujo de tarjetas de derecha a izquierda, el respeto estricto de los límites WIP, el análisis de cuellos de botella y la resolución proactiva de bloqueos técnicos entre Alexander, Diego y Joaquín, conforme al estándar de diseño institucional.

1. Dinámica de la Reunión Diaria: 'Walk the Board'

Protocolo de Sincronización: En Kanban, la reunión diaria no consiste en reportar estados individuales a un supervisor, sino en analizar colectivamente el tablero visual para optimizar el flujo de tarjetas de derecha a izquierda (desde las más cercanas a terminar hacia las entrantes):

| Etapa del Standup (15 min) | Acción del Equipo |
| --- | --- |
| Paso 1: Revisar 'En Revisión' | Identificar qué tarjetas están esperando aprobación de Pull Request o validación funcional para empujarlas de inmediato a 'Hecho'. |
| Paso 2: Detectar Bloqueos en 'En Progreso' | Verificar si alguna tarjeta lleva más de 48 horas sin avanzar o si algún desarrollador requiere apoyo técnico de un par. |
| Paso 3: Validar Límites WIP | Asegurar que ninguna columna supere su límite máximo. Si hay saturación, el equipo prioriza destrabar el cuello de botella antes de iniciar nuevo código. |
| Paso 4: Halado de Nuevas Tarjetas ('Pull') | Solo si un desarrollador ha liberado su capacidad, selecciona la tarjeta de mayor prioridad desde 'Por Hacer'. |

2. Bitácora Cronológica de Sesiones de Standup

Sesión 01 — Arranque de Flujo (Lunes)

Objetivo de Flujo: Foco: Configuración de entornos locales y refinamiento de tarjetas en Backlog.

• Alexander Sáez (Base de Datos): Tarjeta WI-01 movida a 'En Progreso'. Diseñando el DER en 3FN y evaluando tipos ENUM para PostgreSQL. Sin bloqueos.

• Joaquín Mendoza (Backend): Tarjeta WI-03 en 'En Progreso'. Estructurando el esqueleto base de FastAPI y evaluando librerías asyncpg. Sin bloqueos.

• Diego Jiménez (Frontend): Tarjeta WI-06 en 'En Progreso'. Setup inicial de Vite + React 18 con Tailwind CSS. Maquetando layout modular. Sin bloqueos.

• Control WIP y Tablero: WIP Total: 3 tareas en 'En Progreso' (1 por integrante). Límite respetado al 100%.

Sesión 02 — Modelado y Diseño Visual (Martes)

Objetivo de Flujo: Foco: Integridad referencial en base de datos y diseño responsive de interfaz.

• Alexander Sáez (Base de Datos): WI-01 avanza: completé el DER con 10 tablas e incorporé UUIDv4. Redactando 'schema.sql' con llaves foráneas y triggers.

• Joaquín Mendoza (Backend): WI-03: configurada inyección de dependencias para sesiones de base de datos. Acordando con Alexander los nombres exactos de los enums.

• Diego Jiménez (Frontend): WI-06: Sidebar y Navbar completados. Iniciando diseño de las 5 columnas del Kanban en la interfaz web.

• Control WIP y Tablero: WIP Total: 3 en progreso. Se detectó riesgo de inconsistencia en enums, resuelto en after-standup entre Alexander y Joaquín.

Sesión 03 — Persistencia y Datos Semilla (Miércoles)

Objetivo de Flujo: Foco: Despliegue de scripts DDL y dataset coherente.

• Alexander Sáez (Base de Datos): WI-01: 'schema.sql' finalizado con triggers PL/pgSQL. Creé 'seed.sql' con 10 órdenes reales (#OT-08491 a #OT-08500). Lista para mover a 'En Revisión'.

• Joaquín Mendoza (Backend): WI-03 en 'En Revisión': Servidor FastAPI responde healthcheck en local. Esperando connection string de Neon para pruebas en la nube.

• Diego Jiménez (Frontend): WI-06: Maquetadas las tarjetas visuales de visitas con badges de prioridad y tiempo SLA restante.

• Control WIP y Tablero: WIP: 1 en revisión (WI-03), 2 en progreso. Capacidad balanceada.

Sesión 04 — Provisión Cloud en Neon (Jueves)

Objetivo de Flujo: Foco: Despliegue en la nube y pruebas de conectividad asíncrona.

• Alexander Sáez (Base de Datos): WI-01 MOVIDA A 'HECHO': Base de datos PostgreSQL Serverless provisionada en Neon.tech con ramas dev y production. Compartí .env.example y connection string seguro.

• Joaquín Mendoza (Backend): WI-03 MOVIDA A 'HECHO': FastAPI conectado exitosamente a Neon en la nube con SSL obligatorio. Swagger UI operativo.

• Diego Jiménez (Frontend): WI-06: Tablero Kanban interactivo completado en React con Mock Data coherente con seed.sql. Tarjeta lista para mover a 'En Revisión'.

• Control WIP y Tablero: 2 tarjetas completadas y movidas a 'Hecho'. Alexander hala la tarjeta WI-02 ('CI/CD de Base de Datos').

Sesión 05 — Cierre de Primera Semana (Viernes)

Objetivo de Flujo: Foco: Evaluación de Lead Time semanal y documentación técnica.

• Alexander Sáez (Base de Datos): WI-02 en 'En Progreso': Redactando workflows de GitHub Actions para despliegue automático. Documentado DER en Mermaid.

• Joaquín Mendoza (Backend): Tarjeta WI-04 ('Endpoints REST de Órdenes') halada a 'En Progreso'. Diseñando schemas Pydantic de entrada/salida.

• Diego Jiménez (Frontend): WI-06 MOVIDA A 'HECHO'. Tarjeta WI-07 ('Navegación SPA y CRM') halada a 'En Progreso'. Configurando react-router-dom.

• Control WIP y Tablero: WIP: 3 tareas activas. Throughput semanal: 3 tarjetas completadas en 5 días.

Sesión 06 — Automatización y Enrutamiento (Lunes)

Objetivo de Flujo: Foco: Pipelines CI/CD y experiencia de usuario SPA.

• Alexander Sáez (Base de Datos): WI-02 en 'En Revisión': Pipeline 'database-dev.yml' probado exitosamente en GitHub Actions aplicando migraciones a Neon.

• Joaquín Mendoza (Backend): WI-04: Implementando endpoints GET '/api/v1/work-orders' con filtrado dinámico por estado de orden.

• Diego Jiménez (Frontend): WI-07: Vistas de navegación SPA operativas entre Dashboard, Kanban e Inventario sin recargas del navegador.

• Control WIP y Tablero: WIP: 1 en revisión, 2 en progreso. Todo el flujo operando dentro de los límites.

Sesión 07 — Trazabilidad y Magic Links (Martes)

Objetivo de Flujo: Foco: Seguridad de enlaces transaccionales y auditoría.

• Alexander Sáez (Base de Datos): WI-02 MOVIDA A 'HECHO': Pipelines de dev y prod funcionando de forma continua. Apoyando a Joaquín en consultas SQL complejas.

• Joaquín Mendoza (Backend): WI-05 ('Magic Links') halada a 'En Progreso'. Diseñando lógica de tokens UUIDv4 y vinculación con tabla 'magic_links'.

• Diego Jiménez (Frontend): WI-07 MOVIDA A 'HECHO'. Iniciando preparación de componentes responsivos para la vista móvil del técnico de terreno.

• Control WIP y Tablero: WIP: 2 en progreso. Capacidad disponible para apoyar en pruebas de integración.

Sesión 08 — Análisis de Observaciones Docentes (Miércoles)

Objetivo de Flujo: Foco: Alineación conceptual y resolución de correcciones del profesor.

• Alexander Sáez (Base de Datos): Analizamos el informe docente: formalizamos Kanban puro como única metodología. Ajustando alcance: se explicita que no hay GPS vehicular continuo.

• Joaquín Mendoza (Backend): Alineando endpoints con la definición de 'Seguimiento Nivel 1' (estados de orden) y documentando expiración de Magic Links.

• Diego Jiménez (Frontend): Corrigiendo erratas en interfaces del prototipo visual ('Tu visita está agendada', consistencia en cifras de métricas).

• Control WIP y Tablero: Sesión de sincronización conceptual. Se acordó eliminar toda mención a Scrum en presentaciones y documentación.

Sesión 09 — Consolidación de Entregables (Jueves)

Objetivo de Flujo: Foco: Documentación formal en Word y respaldo en Notion.

• Alexander Sáez (Base de Datos): Elaborados los documentos técnicos de Modelo de Base de Datos y Diagramas UML de arquitectura para la entrega de Fase 1.

• Joaquín Mendoza (Backend): Concluidas pruebas de endpoints de órdenes de trabajo y generación de tokens de acceso para clientes. Documentando Swagger.

• Diego Jiménez (Frontend): Validada la consistencia visual y de estilos en Tailwind CSS. Prototipo web listo para demostración ante la comisión.

• Control WIP y Tablero: Tarjetas en fase final de revisión antes de cierre de etapa.

Sesión 10 — Cierre de Etapa y Retrospectiva (Viernes)

Objetivo de Flujo: Foco: Evaluación de resultados de la primera etapa de desarrollo.

• Alexander Sáez (Base de Datos): Persistencia en Neon, DDL, datos semilla, CI/CD y suite de documentación 100% completados y respaldados.

• Joaquín Mendoza (Backend): Backend FastAPI operativo y conectado a la nube. Contratos de API listos para consumo directo en la siguiente fase.

• Diego Jiménez (Frontend): Interfaz web SPA del Dispatch Board terminada, responsiva y validada conceptualmente con el modelo FSM.

• Control WIP y Tablero: Total acumulado de etapa: 5 tarjetas en 'Hecho', 2 tarjetas en integración avanzada. Flujo exitoso.

3. Registro y Gestión de Bloqueos (Blockers Log)

| ID | Bloqueo / Riesgo de Flujo | Impacto | Acción de Resolución | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BLK-01 | Riesgo de divergencia en nombres de estados de órdenes entre Backend y Base de Datos. | Alta | Se definieron 6 tipos ENUM en PostgreSQL ('IDLE', 'CONFIRMADA', 'EN_RUTA', 'EN_SITIO', 'COMPLETADA', 'CANCELADA') y se espejaron en Pydantic. | Resuelto |
| BLK-02 | Requerimiento de URL de conexión segura SSL para asyncpg en FastAPI. | Alta | Alexander entregó la cadena de conexión con parámetro '?sslmode=require' y redactó la guía de configuración del entorno .env. | Resuelto |
| BLK-03 | Observación docente: incoherencia metodológica por mezclar Scrum y Kanban en diapositivas. | Crítica | El equipo decidió unánimemente formalizar Kanban puro como metodología oficial, eliminando Sprints y adoptando el flujo continuo. | Resuelto |
| BLK-04 | Observación docente: ambigüedad sobre rastreo GPS vehicular en tiempo real. | Alta | Se delimitó el alcance: se visualiza georreferenciación de visitas y sedes, excluyendo telemática GPS vehicular continua. | Resuelto |