INTEGRANTES: DIEGO JIMÉNEZ, ALEXANDER SÁEZ, JOAQUÍN MENDOZA, MATIAS ABARCA

PROFESOR: 
FECHA: 12/09/26

ATLAS

Plataforma de Registro Operativo y Trazabilidad para Soporte en Terreno

Contenido

1. PRODUCT ROADMAP	2

1.1 Propósito del Product Roadmap	2

1.2 Criterio de organización del Roadmap	2

1.3 Roadmap visual por entregas	3

1.4 Evolución por temas y componentes	4

1.5 Resultados y evidencia asociada	5

1.6 Estado actual del Roadmap	5

1.7 Principios de priorización del Roadmap	6

1.8 Principios de priorización del Roadmap	6

1.9 Gestión y actualización del Roadmap	7

# 1. PRODUCT ROADMAP

## 1.1 Propósito del Product Roadmap

El Product Roadmap de ATLAS tiene como propósito representar de manera clara y ordenada la evolución funcional del producto, desde su definición inicial hasta la consolidación de un MVP integrado y desplegado. El Roadmap permite visualizar las principales entregas, capacidades y resultados que orientan el desarrollo del producto, manteniendo alineado el trabajo del equipo con el Product Goal y con las necesidades de coordinación, técnicos en terreno y empresas clientes. En ATLAS, la evolución del producto no se representa mediante semanas rígidas, ya que distintos componentes fueron desarrollados de forma paralela. Por esta razón, el Roadmap se organiza principalmente mediante entregas funcionales y resultados verificables, mostrando cómo los diferentes frentes del sistema convergen progresivamente hasta conformar una solución integrada.

## 1.2 Criterio de organización del Roadmap

Debido a que los distintos componentes de ATLAS fueron desarrollados de manera paralela, el Roadmap no se estructura como una secuencia rígida de semanas. En su lugar, se organiza mediante entregas funcionales que representan niveles progresivos de madurez del producto y resultados verificables.

| Criterio | Definición | Aplicación en ATLAS |
| --- | --- | --- |
| Forma de evolución | Entregas funcionales progresivas | ATLAS se organiza en cuatro entregas que muestran la evolución desde la definición del producto hasta un MVP integrado y desplegado. |
| Forma de trabajo | Desarrollo paralelo e incremental. | Panel Web, App Técnica PWA, Portal Cliente, Backend/API y Base de Datos avanzan de manera paralela y se integran progresivamente. |
| Unidad de avance | Resultado funcional verificable. | Cada entrega consolida capacidades que pueden demostrarse mediante prototipos, funcionalidades implementadas, pruebas o una versión operativa. |
| Criterio de madurez | Nivel de integración y estabilidad del producto. | Una funcionalidad avanza en el Roadmap a medida que pasa de definición y construcción a integración, validación y despliegue. |
| Evidencia | Resultado o artefacto que permite comprobar el avance. | Se consideran documentación, prototipos, pruebas funcionales, flujo integrado, despliegue en Vercel y demostración final. |

## 1.3 Roadmap visual por entregas

El Roadmap de ATLAS se estructura en cuatro entregas funcionales que representan la evolución lógica del producto. Estas entregas no corresponden necesariamente a periodos consecutivos, ya que varios componentes fueron desarrollados en paralelo y posteriormente integrados.

| ENTREGA 1 | ENTREGA 2 | ENTREGA 3 | ENTREGA 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEFINICIÓN Y BASE | CONSTRUCCIÓN FUNCIONAL | INTEGRACIÓN DEL FLUJO | VALIDACIÓN Y DESPLIEGUE |
| Definir problema, usuarios, alcance y base técnica del producto. | Desarrollar los principales componentes funcionales de ATLAS. | Integrar los componentes para ejecutar el flujo completo de una atención técnica. | Validar, estabilizar y desplegar el MVP en un entorno productivo. |
| Incluye: Problema y alcance; Product Vision / Goal; arquitectura; modelo de datos; prototipos iniciales. | Incluye: Panel Web; App Técnica PWA; Portal Cliente; Backend/API; persistencia de datos. | Incluye: creación y asignación de orden; visita; checklist; evidencias; estados; cierre y consulta del cliente. | Incluye: pruebas funcionales; correcciones; validación del flujo; despliegue en Vercel; documentación y demo/video. |
| RESULTADO: base funcional y técnica definida | RESULTADO: módulos principales operativos | RESULTADO: flujo de extremo a extremo integrado | RESULTADO: MVP desplegado en Vercel y demostrable |

## 1.4 Evolución por temas y componentes

La evolución de ATLAS se analiza por los principales componentes del producto. Cada uno de ellos avanza desde una definición inicial hacia un nivel progresivo de construcción, integración, validación y despliegue. Debido al trabajo paralelo del equipo, estas entregas representan niveles de madurez funcional y no periodos de desarrollo estrictamente consecutivos.

| Tema / componente | Entrega 1 – Definición y base | Entrega 2 – Construcción funcional | Entrega 3 – Integración del flujo | Entrega 4 – Validación y despliegue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto y UX | Definición del problema, usuarios, alcance y prototipos iniciales. | Ajuste de pantallas y flujos principales. | Validación de la experiencia dentro del flujo integrado. | Correcciones finales y consolidación de la experiencia de uso. |
| Panel Web | Estructura inicial y prototipo. | Gestión de órdenes, agenda y estados. | Integración con API, historial y trazabilidad del servicio. | Validación final de funcionalidades en el entorno desplegado. |
| App Técnica PWA | Definición del flujo de visita y checklist base. | Registro de visitas, Router/SIM y evidencias. | Integración de cierre de atención, sincronización y pruebas funcionales. | Ajustes de estabilidad y validación del flujo técnico. |
| Portal Cliente | Definición de experiencia y visualización de la visita. | Seguimiento inicial del servicio. | Integración de Magic Link, confirmación y estados de atención. | Validación del acceso y experiencia del cliente. |
| Backend / API | Definición de API base y reglas principales. | Implementación de lógica de negocio y servicios requeridos por los módulos. | Integración entre Panel Web, PWA y Portal Cliente. | Estabilización de servicios y validación de funcionamiento. |
| Base de Datos | Definición del modelo de datos. | Persistencia de órdenes, usuarios, dispositivos y estados. | Consolidación de trazabilidad, historial y evidencias asociadas. | Validación de consistencia y datos del flujo final. |
| Cloud / DevOps | Configuración de repositorios y entorno de desarrollo. | Preparación de entornos y configuración del proyecto. | Pruebas de integración y ajustes de despliegue. | Despliegue y validación del MVP en Vercel. |

## 1.5 Resultados y evidencia asociada

Cada entrega del Roadmap debe generar un resultado verificable que permita demostrar la evolución real del producto. Las evidencias asociadas pueden corresponder a documentación, prototipos, funcionalidades implementadas, registros de prueba o al sistema desplegado, y permiten comprobar que ATLAS ha avanzado progresivamente hacia el cumplimiento del Product Goal.

| Entrega | Resultado alcanzado | Evidencia asociada | Cómo puede demostrarse |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrega 1 – Definición y base | Problema, usuarios, alcance, Product Vision, Product Goal, arquitectura inicial, modelo de datos y prototipos definidos. | Documentación del proyecto, diagramas, modelo de datos y prototipos de interfaces. | Revisión documental y validación de coherencia entre problema, solución y diseño propuesto. |
| Entrega 2 – Construcción funcional | Panel Web, App Técnica PWA, Portal Cliente, Backend/API y Base de Datos con sus funcionalidades principales implementadas. | Interfaces funcionales, módulos desarrollados, registros de datos y pruebas parciales. | Demostración funcional de cada módulo y revisión de casos de prueba. |
| Entrega 3 – Integración del flujo | Componentes conectados para ejecutar el ciclo completo de una atención técnica. | Flujo integrado de orden, asignación, visita, checklist, evidencias, estados y cierre. | Ejecución de una orden de prueba desde su creación hasta el cierre y consulta final. |
| Entrega 4 – Validación y despliegue | MVP estabilizado, validado y disponible en entorno Cloud. | Aplicación desplegada en Vercel, pruebas finales, documentación y video demostrativo. | Acceso al ambiente desplegado, ejecución del flujo principal y revisión de evidencias finales. |

## 1.6 Estado actual del Roadmap

Al momento de actualización de este Roadmap, ATLAS ha alcanzado un estado avanzado de desarrollo, con sus principales componentes integrados y el MVP desplegado en un entorno Cloud. Las actividades restantes se concentran principalmente en validación funcional, correcciones, documentación y preparación de la demostración final del producto.

| Entrega | Estado actual | Situación de ATLAS |
| --- | --- | --- |
| Entrega 1 – Definición y base | Completado | Problema, usuarios, alcance, Product Vision, Product Goal, arquitectura inicial, modelo de datos y prototipos definidos. |
| Entrega 2 – Construcción funcional | Completado | Panel Web, App Técnica PWA, Portal Cliente, Backend/API y Base de Datos cuentan con las funcionalidades principales del MVP. |
| Entrega 3 – Integración del flujo | Completado / En validación | Los principales componentes se encuentran integrados dentro del flujo de atención y continúan siendo revisados mediante pruebas funcionales. |
| Entrega 4 – Validación y despliegue | En progreso | El MVP se encuentra desplegado en Vercel. El trabajo restante considera validación final, correcciones, documentación y preparación de la demostración/video del producto. |

## 1.7 Principios de priorización del Roadmap

La priorización del Roadmap de ATLAS se orienta al cumplimiento del Product Goal y a la entrega progresiva de valor. Las funcionalidades se evalúan según su contribución al flujo principal de atención, su impacto en la trazabilidad del servicio y su importancia para la estabilidad e integración del MVP.

| Principio de priorización | Aplicación en ATLAS |
| --- | --- |
| 1. Flujo esencial del servicio | Se priorizan primero las funcionalidades necesarias para completar el ciclo principal de una atención: creación de la orden, asignación, ejecución de la visita, registro de evidencias, actualización de estados y cierre. |
| 2. Trazabilidad operativa | Una vez asegurado el flujo esencial, se prioriza la consolidación de información asociada a cada atención, incluyendo checklist, Router/SIM, historial, estados y evidencias. |
| 3. Integración entre componentes | Las funcionalidades que permiten conectar Panel Web, App Técnica PWA, Portal Cliente, Backend/API y Base de Datos tienen prioridad sobre mejoras aisladas de un solo módulo. |
| 4. Visibilidad para los usuarios | Se priorizan las capacidades que permiten a coordinación, técnicos y empresas clientes acceder a información clara y actualizada según su rol dentro del proceso. |
| 5. Calidad y estabilidad | Antes de ampliar el alcance, el equipo prioriza corrección de errores, consistencia de datos, funcionamiento del flujo integrado y estabilidad del sistema desplegado. |
| 6. Mejoras posteriores | Las funcionalidades que no sean necesarias para cumplir el MVP se mantienen como evolución futura y no desplazan el trabajo requerido para alcanzar el Product Goal actual. |

## 1.8 Principios de priorización del Roadmap

Una vez cumplido y validado el Product Goal actual, ATLAS podrá evolucionar incorporando capacidades que amplíen la automatización, optimización y análisis de la operación. Estas funcionalidades no forman parte del compromiso actual del MVP y se consideran oportunidades de evolución futura.

- Seguimiento GPS en tiempo real
Permitiría conocer la ubicación de técnicos o vehículos y mejorar la visibilidad operacional durante la ejecución de los servicios.

- Ruteo dinámico de técnicos
Permitirá optimizar recorridos y asignaciones considerando ubicación, disponibilidad, prioridad y zona de atención.

- Integración con ERP / CRM
Facilitaría el intercambio de información con sistemas empresariales existentes y reduciría la duplicidad de registros.

- Analítica avanzada
Incorporaría indicadores y tendencias relacionadas con tiempos de atención, productividad, cumplimiento y comportamiento de los servicios.

- Automatización de asignaciones
Permitiría asignar órdenes considerando reglas de negocio como disponibilidad, especialidad, zona y prioridad.

- Alertas y gestión predictiva
Podría identificar atrasos, incidencias recurrentes o situaciones que afecten el cumplimiento de las atenciones.

## 1.9 Gestión y actualización del Roadmap

El Product Roadmap será revisado y actualizado durante la evolución del proyecto con el propósito de mantener coherencia entre las entregas, el Product Goal, el Product Backlog y los resultados obtenidos. Las modificaciones deberán reflejar cambios reales de alcance, prioridad, dependencias o nivel de madurez del producto.

| Regla de gestión | Aplicación en ATLAS |
| --- | --- |
| Revisión por entregable | El Roadmap será revisado cuando se consolide una entrega funcional o se produzca un cambio relevante de alcance, dependencia o prioridad que pueda afectar la evolución del producto. |
| Trabajo en paralelo | La ubicación de una funcionalidad dentro de una entrega representa su nivel de madurez o resultado esperado y no implica que haya sido desarrollada de manera exclusivamente secuencial. Los distintos componentes de ATLAS pueden avanzar de forma paralela. |
| Trazabilidad de cambios | Los cambios relevantes deberán reflejarse en el Product Backlog y relacionarse con decisiones del equipo, requerimientos, riesgos o resultados obtenidos durante la validación del producto. |
| Validación del avance | El avance de cada entrega deberá sustentarse mediante resultados verificables, tales como funcionalidades implementadas, pruebas funcionales, documentación, evidencias registradas o demostraciones del sistema desplegado. |