INTEGRANTES: DIEGO JIMÉNEZ, ALEXANDER SÁEZ, JOAQUÍN MENDOZA, MATÍAS ABARCA

PROFESOR: 
FECHA: 12/09/26

ATLAS

Plataforma de Registro Operativo y Trazabilidad para Soporte en Terreno

Contenido

1.	Propósito y Marco Metodológico del Product Backlog	3

1.1. Propósito del Documento	4

2. Criterios de Gestión, Estimación y Políticas de Flujo (Kanban)	4

2.1. Escala de Estimación de Esfuerzo Relativo	4

2.2. Priorización MoSCoW	5

2.3. Políticas Explícitas de Paso (Definition of Ready & Done)	5

3. Matriz de Trazabilidad Integral	6

4. Consolidación Detallada de Historias de Usuario (Funcionales)	7

4.1. Épica 01: Gestión Centralizada de Órdenes de Servicio (Panel Web)	7

HU1.1 | Creación e Ingreso de Orden de Trabajo (Backlog H1)	7

HU1.2 | Asignación y Programación de Visitas Técnicas (Backlog H2)	7

HU1.3 | Monitor de Estados y Matriz de Control en Tiempo Real (Backlog H3)	8

4.2. Épica 02: Inventario Técnico Relacional de Hardware (Router y SIM)	8

HU2.1 | Vinculación de Router y SIM a la Orden de Trabajo (Backlog H4)	9

HU2.2 | Trazabilidad e Historial Técnico de Equipamiento (Backlog H5)	9

4.3. Épica 03: Ejecución de Visita y Registro de Evidencias (App PWA Técnico)	9

HU3.1 | Consulta de Hoja de Ruta e Información del Sitio (Backlog H6)	10

HU3.2 | Checklist Operativo y Medición de Parámetros Técnicos (Backlog H7)	10

HU3.3 | Captura de Evidencias Fotográficas y Firma Digital (Backlog H8)	10

4.4. Épica 04: Funcionamiento Offline Básico y Sincronización Automática	11

HU4.1 | Persistencia Local en Modo Desconectado (Backlog H9)	11

HU4.2 | Sincronización Automática al Detectar Cobertura (Backlog H10)	12

4.5. Épica 05: Portal de Autogestión y Trazabilidad sin Fricción (Portal Cliente)	12

HU5.1 | Acceso Inmediato sin Contraseña vía Magic Link (Backlog H11)	12

HU5.2 | Consulta de Estado y Ventana de Llegada del Técnico (Backlog H12)	13

HU5.3 | Descarga de Comprobante Digital y Respaldo de Evidencias (Backlog H13)	13

4.6. Épica 06: Arquitectura Backend, API REST y Base de Datos Relacional	13

HU6.1 | Esquema Relacional PostgreSQL e Historial Auditable (Backlog H14)	14

HU6.2 | Endpoints RESTful con FastAPI y OpenAPI (Backlog H15)	14

4.7. Épica 07: Seguridad, Control de Acceso por Roles (RBAC) y Privacidad	14

HU7.1 | Autenticación y Autorización Basada en Roles (Backlog H16)	15

4.8. Épica 08: Despliegue Cloud e Integración Continua (DevOps / Vercel)	15

HU8.1 | Pipeline CI/CD Automatizado en Vercel (Backlog H17)	15

5. Catálogo Consolidado de Tareas Técnicas e Infraestructura (Work Items)	16

6. Mapeo de Dependencias Técnicas y Estrategias de Mitigación	18

7. Plan de Liberación Continua y Capacidad del Equipo	18

7.1. Etapa de Arquitectura Base y Prototipado (Completada - Hito Fase 1)	19

7.2. Etapa de Integración del Flujo Operativo FSM (En Ejecución - Fase 2)	19

7.3. Etapa de Movilidad PWA, Modo Offline y Validación Cliente (Planificada)	19

# Propósito y Marco Metodológico del Product Backlog

## 1.1. Propósito del Documento

El presente documento consolida el inventario unificado de requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales y habilitadores técnicos para la plataforma ATLAS (Plataforma de Registro Operativo y Trazabilidad para Soporte en Terreno), orientada al ecosistema de telecomunicaciones y conectividad para Entel B2B. A diferencia de marcos con iteraciones fijas (Sprints de Scrum), ATLAS opera bajo el marco metodológico de Kanban Puro en flujo continuo. Esta decisión se fundamenta en la naturaleza del negocio de Field Service Management (FSM): las órdenes de trabajo, despachos e incidencias de terreno surgen y se resuelven continuamente. Por ende, el Product Backlog actúa como un repositorio vivo priorizado bajo demanda mediante el principio Stop Starting, Start Finishing, garantizando que el equipo técnico (Diego Jiménez, Joaquín Mendoza, Alexander Sáez y Matías Abarca) solo hale nuevas tarjetas cuando la capacidad operativa esté liberada. El alcance se orienta de manera estricta al cumplimiento del Product Goal: entregar un Producto Mínimo Viable (MVP) Cloud-native (React 18, FastAPI, PostgreSQL en Neon Serverless y Vercel) que digitalice y automatice de punta a punta la atención técnica, sustituyendo la dependencia de canales informales (correos, llamadas, WhatsApp).

# 2. Criterios de Gestión, Estimación y Políticas de Flujo (Kanban)

## 2.1. Escala de Estimación de Esfuerzo Relativo

Se utiliza la secuencia de Fibonacci simplificada (SP∈1,2,3,5,8,13) para ponderar la complejidad de implementación, el volumen de integración de capas (Frontend/Backend/BD) y la incertidumbre técnica: - 1 SP: Tareas triviales de interfaz, ajustes de copy o migraciones directas de catálogos. - 2 SP: Formularios simples o endpoints CRUD unitarios sin lógica cruzada. - 3 SP: Componentes estándar con validación Pydantic, transiciones de estado o vistas responsivas. - 5 SP: Módulos que combinan lógica frontend, persistencia y control de seguridad (ej. tokens criptográficos o asociación Router-SIM). - 8 SP: Módulos de alta complejidad con persistencia local/IndexedDB, Service Workers offline o tableros de despacho interactivos. - 13 SP: Subsistemas de orquestación global con múltiples dependencias distribuidas (reservado para historias que requieren descomposición técnica).

## 2.2. Priorización MoSCoW

Siguiendo las directrices del proyecto y la retroalimentación docente, el alcance se gobierna bajo la priorización MoSCoW: - Must Have (M): Crítico para el MVP operativo. Sin estos ítems no existe despacho, trazabilidad de visitas ni persistencia relacional en 3FN. - Should Have (S): Alta prioridad de negocio. Aporta automatización CI/CD, acceso seguro sin contraseñas (Magic Links) o resiliencia desconectada. - Could Have (C): Mejoras de conveniencia que enriquecen la experiencia de usuario (alertas sonoras, exportación masiva avanzada o sugerencias IA). - Won't Have (W) (Fuera de Alcance del MVP): Exclusiones explícitas para evitar desvíos: Rastreo telemático vehicular continuo segundo a segundo por GPS, ruteo dinámico automatizado de flotas y pasarelas de pago para clientes finales.

## 2.3. Políticas Explícitas de Paso (Definition of Ready & Done)

Definition of Ready (DoR - De Backlog a Ready): - Redactada en formato estándar: Como [rol], quiero [funcionalidad] para [beneficio]. - Criterios de aceptación verificables definidos. - Mapeo formal a códigos de requerimiento RF y RNF. - Dependencias técnicas y de persistencia resueltas o mockeadas. - Estimación en Story Points validada por consenso. Definition of Done (DoD - De En Revisión a Done): - Código fuente integrado a la rama correspondiente sin conflictos. - Cumplimiento con validación de tipos estáticos (Python type hinting y esquemas Pydantic v2 en backend; linters limpios en React). - Pruebas de integración locales y ejecución exitosa de endpoints verificados en Swagger UI (/docs). - Pull Request aprobado por al menos un par técnico. - Despliegue cloud automatizado y funcional en Neon (PostgreSQL) o Vercel. - Documentación técnica de soporte y bitácora de Notion sincronizada.

# 3. Matriz de Trazabilidad Integral

Para asegurar la cobertura integral de la ingeniería de requisitos previa, se establece la matriz de correspondencia:

| Épica / Dominio | ID Historia | Requisitos Funcionales (RF) | Requisitos No Funcionales (RNF) | Caso de Uso (UML) | Tabla en Base de Datos (Neon) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. Gestión y Despacho | HU1.1 | RF-BO-01, RF-BO-02, RF-API-06 | RNF-REN-01, RNF-REN-02 | CU-02 | work_orders, clients |
|  | HU1.2 | RF-BO-03, RF-BO-04 | RNF-REN-02, RNF-DIS-05 | CU-02 | work_orders, technicians |
|  | HU1.3 | RF-BO-05, RF-BO-10 | RNF-REN-01, RNF-REN-03 | CU-08 | work_orders, order_status_history |
| 02. Inventario Router/SIM | HU2.1 | RF-BO-06, RF-API-01, RF-API-02, RF-API-03 | RNF-MAN-05, RNF-DIS-05 | CU-09 | sim_cards, equipment, work_order_items |
|  | HU2.2 | RF-BO-07, RF-API-04, RF-API-05 | RNF-REN-03, RNF-MAN-05 | CU-09 | equipment, sim_cards, work_order_items |
| 03. Ejecución PWA | HU3.1 | RF-APP-02, RF-APP-03, RF-APP-04 | RNF-REN-02, RNF-DIS-02 | CU-05 | work_orders, clients, equipment |
|  | HU3.2 | RF-APP-06, RF-APP-08, RF-APP-13 | RNF-REN-02, RNF-DIS-05 | CU-05 | work_order_evidences |
|  | HU3.3 | RF-APP-07, RF-APP-09 | RNF-SEG-05, RNF-REN-04 | CU-06, CU-07 | work_order_evidences, magic_links |
| 04. Modo Offline | HU4.1 | RF-APP-10, RF-APP-12 | RNF-DIS-02, RNF-REN-04 | CU-05 | Local IndexedDB / Service Workers |
|  | HU4.2 | RF-APP-11, RF-API-11 | RNF-DIS-03, RNF-REN-05 | CU-08 | work_orders, work_order_evidences |
| 05. Portal Cliente | HU5.1 | RF-CLI-01, RF-CLI-02, RF-CLI-03, RF-CLI-09 | RNF-SEG-03, RNF-REN-01 | CU-03 | magic_links, work_orders |
|  | HU5.2 | RF-CLI-04, RF-CLI-05, RF-CLI-06, RF-CLI-07 | RNF-REN-01, RNF-DIS-01 | CU-04 | work_orders, technicians, clients |
|  | HU5.3 | RF-CLI-08 | RNF-SEG-01, RNF-SEG-05 | CU-07 | work_order_evidences, magic_links |
| 06. Backend y Modelo | HU6.1 | RF-API-06, RF-BO-12 | RNF-BD-01 a 05, RNF-MAN-05 | CU-08 | Todas las 10 tablas (Esquema 3FN) |
|  | HU6.2 | RF-API-12, RF-API-13 | RNF-MAN-01, RNF-MAN-02 | API Core | Endpoints FastAPI RESTful |
| 07. Seguridad / RBAC | HU7.1 | RF-BO-08, RF-APP-01, RF-API-08 | RNF-SEG-01, RNF-SEG-02, RNF-SEG-04 | CU-01 | users, technicians |
| 08. DevOps / Deploy | HU8.1 | Despliegue MVP | RNF-DIS-01, RNF-DIS-04, RNF-MAN-04 | Infra Cloud | Repositorio GitHub / Vercel Edge / Neon |

# 4. Consolidación Detallada de Historias de Usuario (Funcionales)

## 4.1. Épica 01: Gestión Centralizada de Órdenes de Servicio (Panel Web)

Objetivo de la Épica: Proporcionar al Coordinador de Despacho una vista unificada para crear, agendar, reasignar y fiscalizar el ciclo de vida de las visitas técnicas en tiempo real, mitigando la pérdida de datos y desintoxicando la operación de canales no auditables.

Trazabilidad: RF-BO-01, RF-BO-02, RF-BO-03, RF-BO-04, RF-BO-05, RF-BO-10; RNF-REN-01, RNF-REN-02.

### HU1.1 | Creación e Ingreso de Orden de Trabajo (Backlog H1)

Narrativa: Como Coordinador de Despacho, quiero ingresar la información del cliente, dirección física y tipo de falla técnica en un formulario con validación estructural, para generar una nueva Orden de Trabajo (OT) con identificador único en el sistema.

Prioridad MoSCoW: Must Have[cite: 2, 7]

Estimación: 3 SP

Dependencias: WI-01, WI-03

Criterios de Aceptación (Verificables):

- Dado un cliente registrado en la base de datos, cuando el despachador complete cliente, dirección, contacto, tipo de servicio (INSTALACION, MANTENIMIENTO, FACTIBILIDAD) y prioridad, entonces el sistema debe generar una orden persistida en la tabla work_orders con estado inicial IDLE.

- El folio visible de la orden debe autogenerarse bajo el formato estructurado #OT-XXXXX (ej. #OT-08491), asegurando restricción de unicidad estricta en PostgreSQL.

- Si faltan campos obligatorios, la interfaz debe bloquear el envío y FastAPI debe retornar un código HTTP 422 con el detalle del campo faltante.

### HU1.2 | Asignación y Programación de Visitas Técnicas (Backlog H2)

Narrativa: Como Coordinador de Despacho, quiero asignar una OT a un técnico en terreno definiendo la fecha y ventana horaria de atención, para organizar la hoja de ruta operativa del personal técnico.

Prioridad MoSCoW: Must Have

Estimación: 3 SP

Dependencias: HU1.1, WI-04

Criterios de Aceptación (Verificables):

- El despachador debe poder seleccionar un técnico disponible desde la tabla technicians y vincularlo mediante technician_id en la orden.

- La orden transiciona de estado IDLE a CONFIRMADA, registrando el cambio con estampa de tiempo en order_status_history.

- Se debe establecer una ventana horaria de atención válida (fecha futura) y calcular un ETA referencial.

### HU1.3 | Monitor de Estados y Matriz de Control en Tiempo Real (Backlog H3)

Narrativa: Como Coordinador de Despacho, quiero visualizar una matriz de control y tablero Kanban con el estado actualizado de todas las OTs del día, para detectar atrasos o contingencias de manera anticipada.

Prioridad MoSCoW: Must Have

Estimación: 5 SP

Dependencias: HU1.2, WI-06

Criterios de Aceptación (Verificables):

- El tablero debe estructurarse visualmente en 5 columnas normadas: IDLE, CONFIRMADA, EN_RUTA, EN_SITIO y COMPLETADA.

- Cada tarjeta visual debe mostrar: folio #OT, nombre de cliente, comuna, prioridad (con badge de color) y avatar/iniciales del técnico asignado.

- Disponer de filtros dinámicos en cliente para segmentar órdenes por técnico, estado, prioridad y rango de fechas con renderizado en <2 segundos.

## 4.2. Épica 02: Inventario Técnico Relacional de Hardware (Router y SIM)

Objetivo de la Épica: Garantizar el control relacional estricto del parque de routers y tarjetas SIM, asegurando que el técnico conozca el equipamiento a intervenir y que no existan duplicidades de ICCID en la base de datos[cite: 6, 7].

Trazabilidad: RF-BO-06, RF-BO-07, RF-API-01, RF-API-02, RF-API-03, RF-API-04, RF-API-05; RNF-MAN-05

### HU2.1 | Vinculación de Router y SIM a la Orden de Trabajo (Backlog H4)

Narrativa: Como Coordinador de Despacho, quiero asociar el número de serie del Router y el ICCID de la tarjeta SIM a la OT antes de la salida a terreno, para que el técnico disponga de los datos exactos del hardware a instalar o auditar.

Prioridad MoSCoW: Must Have

Estimación: 5 SP

Dependencias: HU1.1, WI-01, WI-04

Criterios de Aceptación (Verificables):

- El sistema debe permitir registrar la relación en la tabla intermedia work_order_items especificando el tipo de acción: INSTALACION, RETIRO o REEMPLAZO.

- El backend debe verificar la exclusividad: una tarjeta SIM en estado INSTALADA no puede ser asignada simultáneamente a otro equipo o cliente activo.

- Los datos de marca, modelo, número de serie, MAC address e ICCID deben quedar reflejados en la carga útil de la orden.

### HU2.2 | Trazabilidad e Historial Técnico de Equipamiento (Backlog H5)

Narrativa: Como Técnico en Terreno o Despachador, quiero consultar el historial de intervenciones y fallas previas asociadas al Router o SIM de una sede, para agilizar el diagnóstico en sitio.

Prioridad MoSCoW: Should Have

Estimación: 3 SP

Dependencias: HU2.1, WI-04

Criterios de Aceptación (Verificables):

- Al consultar un cliente o serie de router, el sistema debe retornar la bitácora cronológica de órdenes de trabajo previas donde el equipo fue manipulado.

- La consulta debe resolverse en PostgreSQL en un tiempo menor a 100 ms haciendo uso de índices B-Tree sobre las claves foráneas.

## 4.3. Épica 03: Ejecución de Visita y Registro de Evidencias (App PWA Técnico)

Objetivo de la Épica: Guiar la labor del especialista en terreno mediante la aplicación móvil PWA, permitiendo la actualización de estados, el levantamiento de checklist técnico con parámetros de red y la recolección de evidencias inmutables[cite: 6, 7].

Trazabilidad: RF-APP-02, RF-APP-03, RF-APP-06, RF-APP-07, RF-APP-08, RF-APP-09, RF-APP-13; RNF-SEG-05, RNF-REN-04

### HU3.1 | Consulta de Hoja de Ruta e Información del Sitio (Backlog H6)

Narrativa: Como Técnico en Terreno, quiero revisar desde mi dispositivo móvil el listado de atenciones asignadas para el día y los antecedentes de contacto, para planificar mi desplazamiento.

Prioridad MoSCoW: Must Have

Estimación: 3 SP

Dependencias: HU1.2, WI-04

Criterios de Aceptación (Verificables):

- La PWA debe listar únicamente las órdenes asignadas al technician_id autenticado mediante endpoint GET /api/v1/orders/assigned.

- La vista de detalle debe presentar: razón social del cliente, dirección, contacto en sitio, teléfono y detalles de la falla reportada.

- Permitir cambiar el estado de la visita mediante un botón a EN_RUTA y posteriormente a EN_SITIO.

### HU3.2 | Checklist Operativo y Medición de Parámetros Técnicos (Backlog H7)

Narrativa: Como Técnico en Terreno, quiero completar la pauta de verificación técnica registrando la potencia celular en dBm y pruebas de enlace, para certificar que el servicio cumple con la norma técnica de Entel[cite: 6, 10].

Prioridad MoSCoW: Must Have

Estimación: 3 SP

Dependencias: HU3.1, WI-04

Criterios de Aceptación (Verificables):

- Formulario de validación que capture de forma obligatoria el nivel de señal celular en dBm (ej. valor numérico decimal entre -50.00 y -120.00 dBm) y velocidad de bajada.

- Confirmación de verificación de alimentación eléctrica y estado físico de los puertos del router.

- Los datos deben ser validados en cliente y persistirse en la tabla work_order_evidences.

### HU3.3 | Captura de Evidencias Fotográficas y Firma Digital (Backlog H8)

Narrativa: Como Técnico en Terreno, quiero capturar fotografías del equipo instalado y recolectar la firma digital del cliente en la pantalla táctil, para validar el cierre formal de la atención.

Prioridad MoSCoW: Must Have

Estimación: 5 SP

Dependencias: HU3.2, WI-04

Criterios de Aceptación (Verificables):

- Captura obligatoria de al menos una fotografía catalogada como FOTO_ANTES o FOTO_DESPUES.

- Las imágenes deben comprimirse en el cliente vía HTML5 Canvas antes de enviarse, asegurando un peso máximo inferior a 1.5 MB en formato WebP o JPEG.

- Lienzo táctil (canvas) para capturar la firma del cliente receptor; la firma se almacena de forma segura y se registra la URL en magic_links / work_order_evidences.

- La orden no puede pasar a estado COMPLETADA si faltan evidencias o la firma digital.

## 4.4. Épica 04: Funcionamiento Offline Básico y Sincronización Automática

Objetivo de la Épica: Garantizar la continuidad de la operación técnica en subterráneos o faenas sin cobertura 4G/5G, reteniendo las evidencias localmente y sincronizándolas al recuperar señal.

Trazabilidad: RF-APP-10, RF-APP-11, RF-APP-12; RNF-DIS-02, RNF-DIS-03, RNF-REN-05.

### HU4.1 | Persistencia Local en Modo Desconectado (Backlog H9)

Narrativa: Como Técnico en Terreno, quiero que la PWA guarde localmente en mi dispositivo las mediciones, respuestas del checklist y fotos aunque no tenga internet, para no interrumpir mi labor técnica.

Prioridad MoSCoW: Should Have

Estimación: 8 SP

Dependencias: HU3.2, HU3.3

Criterios de Aceptación (Verificables):

- Uso de Service Worker para interceptar peticiones y servir la shell estática de la PWA desde la Cache API (Cache First).

- Si navigator.onLine === false, las mutaciones de cierre, checklists e imágenes en base64/blob se almacenan en la base de datos IndexedDB local (offline_mutation_queue).

- La interfaz móvil debe mostrar un indicador visual explícito: "Modo Desconectado - N registros pendientes de envío".

### HU4.2 | Sincronización Automática al Detectar Cobertura (Backlog H10)

Narrativa: Como Técnico en Terreno, quiero que la PWA sincronice en segundo plano los datos pendientes con el servidor apenas recupere señal, para que despacho y cliente vean la información sin intervención manual.

Prioridad MoSCoW: Should Have

Estimación: 5 SP

Dependencias: HU4.1, WI-04

Criterios de Aceptación (Verificables):

- Al dispararse el evento window.addEventListener('online'), la PWA debe consumir el endpoint en lote POST /api/v1/orders/sync-batch.

- El backend debe procesar la carga en bloque dentro de una única transacción ACID en PostgreSQL en menos de 1.5 segundos.

- Ante fallo de red en la subida, la PWA debe implementar reintentos con retroceso exponencial (exponential backoff) sin corromper la cola.

## 4.5. Épica 05: Portal de Autogestión y Trazabilidad sin Fricción (Portal Cliente)

Objetivo de la Épica: Proveer al cliente corporativo una interfaz de consulta segura y ágil mediante Magic Links, eliminando la fricción de recordar contraseñas y entregando certeza sobre la visita técnica.

Trazabilidad: RF-CLI-01, RF-CLI-02, RF-CLI-03, RF-CLI-04, RF-CLI-08, RF-CLI-09; RNF-SEG-03, RNF-REN-01.

### HU5.1 | Acceso Inmediato sin Contraseña vía Magic Link (Backlog H11)

Narrativa: Como Representante de la Empresa Cliente, quiero acceder a los detalles de la visita haciendo clic en un enlace recibido por correo, para verificar la atención sin necesidad de registrar contraseñas.

Prioridad MoSCoW: Should Have

Estimación: 5 SP

Dependencias: WI-01, WI-05

Criterios de Aceptación (Verificables):

- El backend genera un token pseudoaleatorio UUIDv4 seguro persistido en la tabla magic_links con TTL estricto de 48 horas.

- Endpoint GET /api/v1/auth/magic-link/verify?token=... valida vigencia y estado is_active = true.

- Si el enlace expiró o ya fue completado el servicio, el portal muestra un mensaje formal y deniega el acceso.

### HU5.2 | Consulta de Estado y Ventana de Llegada del Técnico (Backlog H12)

Narrativa: Como Cliente, quiero consultar el estado de la visita y la franja horaria programada en tiempo real, para coordinar el acceso del personal a la sede[cite: 6, 7].

Prioridad MoSCoW: Should Have

Estimación: 3 SP

Dependencias: HU5.1

Criterios de Aceptación (Verificables):

- Despliegue de estado de atención en lenguaje claro: Programada, En Camino, En Sitio, Finalizada.

- Presentación del nombre del técnico asignado y patente del vehículo para control de acceso (sin geolocalización continua).

- Tiempo de renderizado del portal inferior a 2 segundos en redes 4G o banda ancha.

### HU5.3 | Descarga de Comprobante Digital y Respaldo de Evidencias (Backlog H13)

Narrativa: Como Cliente, quiero revisar el acta digital con las evidencias de la visita una vez terminada, para contar con respaldo formal del servicio ejecutado por Entel.

Prioridad MoSCoW: Should Have

Estimación: 3 SP

Dependencias: HU3.3, HU5.2

Criterios de Aceptación (Verificables):

- Al pasar la orden a COMPLETADA, el portal habilita la visualización del resumen de atención con hora de inicio/término, diagnóstico y fotos antes/después.

- Visualización de la constancia de firma digital de conformidad estampada en terreno.

## 4.6. Épica 06: Arquitectura Backend, API REST y Base de Datos Relacional

Objetivo de la Épica: Disponer de una arquitectura robusta basada en un monolito modular con FastAPI y una base de datos PostgreSQL en 3FN desplegada en Neon Serverless, asegurando atomicidad transaccional y contratos tipados.

Trazabilidad: RF-API-06, RF-API-12, RF-API-13, RF-BO-12; RNF-MAN-01, RNF-MAN-02, RNF-MAN-05, RNF-BD-01 a 05

### HU6.1 | Esquema Relacional PostgreSQL e Historial Auditable (Backlog H14)

Narrativa: Como Especialista de Base de Datos, quiero implementar el esquema DDL normalizado en 3FN con 10 tablas e historial inmutable en Neon, para garantizar integridad referencial y auditoría estricta.

Prioridad MoSCoW: Must Have

Estimación: 5 SP

Dependencias: WI-01

Criterios de Aceptación (Verificables):

- Despliegue de las 10 tablas estructuradas: users, technicians, clients, work_orders, magic_links, sim_cards, equipment, work_order_items, work_order_evidences y order_status_history.

- Implementación de llaves primarias basadas en UUIDv4 (gen_random_uuid()) y tipos ENUM nativos.

- Triggers PL/pgSQL activos para la actualización automática de marcas de tiempo en updated_at.

### HU6.2 | Endpoints RESTful con FastAPI y OpenAPI (Backlog H15)

Narrativa: Como Desarrollador Backend, quiero construir endpoints RESTful modulares y asíncronos en FastAPI, para comunicar las interfaces web y móviles con contratos de datos rigurosamente tipados.

Prioridad MoSCoW: Must Have

Estimación: 5 SP

Dependencias: HU6.1, WI-03

Criterios de Aceptación (Verificables):

- Controladores modulares por dominio estructurados con APIRouter: /auth, /orders, /inventory, /evidences.

- Validación en runtime de cargas útiles (payloads) mediante esquemas tipados con Pydantic v2.

- Documentación interactiva autogenerada y viva disponible en el endpoint /docs (Swagger UI).

## 4.7. Épica 07: Seguridad, Control de Acceso por Roles (RBAC) y Privacidad

Objetivo de la Épica: Proteger la confidencialidad de la información operativa de Entel y los datos de clientes bajo la Ley N° 19.628, aislando los perfiles administrativos de los técnicos y clientes finales[cite: 2, 6, 8, 12].

Trazabilidad: RF-BO-08, RF-APP-01, RF-API-08; RNF-SEG-01, RNF-SEG-02, RNF-SEG-04

### HU7.1 | Autenticación y Autorización Basada en Roles (Backlog H16)

Narrativa: Como Administrador de ATLAS, quiero que el sistema valide credenciales cifradas y restrinja los endpoints mediante tokens JWT según el rol asignado, para asegurar que cada perfil acceda únicamente a sus funciones autorizadas.

Prioridad MoSCoW: Must Have

Estimación: 5 SP

Dependencias: WI-03, HU6.1

Criterios de Aceptación (Verificables):

- Autenticación contra POST /api/v1/auth/login retornando token JWT firmado con algoritmo HS256 y TTL máximo de 60 minutos.

- Contraseñas de usuarios protegidas bajo algoritmo de hashing lento bcrypt (factor de costo 12).

- Control de acceso por roles (RBAC) validado mediante dependencias FastAPI (SecurityScopes), denegando acceso (HTTP 403) ante rutas no autorizadas

## 4.8. Épica 08: Despliegue Cloud e Integración Continua (DevOps / Vercel)

Objetivo de la Épica: Configurar el pipeline automatizado de construcción, verificación y publicación continua de la solución en la nube (Vercel y Neon) con control de cuotas y ramas dev/prod[cite: 2, 6, 8].

Trazabilidad: RNF-DIS-01, RNF-DIS-04, RNF-MAN-04

### HU8.1 | Pipeline CI/CD Automatizado en Vercel (Backlog H17)

Narrativa: Como Equipo de Desarrollo ATLAS, quiero automatizar el despliegue del frontend en Vercel y la base de datos en Neon mediante GitHub Actions, para validar incrementos de software de forma continua y sin fricciones.

Prioridad MoSCoW: Should Have

Estimación: 3 SP

Dependencias: WI-02, HU6.2

Criterios de Aceptación (Verificables):

- Todo pull request mergeado a la rama principal de GitHub dispara automáticamente la compilación y publicación en Vercel.

- Variables de entorno seguras (DATABASE_URL, JWT_SECRET_KEY) administradas fuera del código mediante Vercel Secrets y GitHub Secrets.

- Uptime del 100% alcanzado durante las instancias de validación académica y revisión docente

# 5. Catálogo Consolidado de Tareas Técnicas e Infraestructura (Work Items)

En consonancia con la bitácora técnica de Kanban y el documento de persistencia, se presentan los 7 Work Items troncales ejecutados por el equipo:

| Código | Tarea Técnica / Enabler Arquitectónico | Responsable | Estimación | Criterios Técnicos de Aceptación (DoD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WI-01 | Modelado DER y Provisión de Persistencia Serverless | Alexander Sáez | 5 SP | 1. Script DDL schema.sql ejecutado con 10 tablas en 3FN en Neon. 2. Script seed.sql con 10 órdenes reales (#OT-08491 a #OT-08500). 3. Llaves UUIDv4, índices B-Tree y branches dev/prod configurados. |
| WI-02 | Automatización de Pipelines CI/CD de Base de Datos | Alexander Sáez | 3 SP | 1. Workflows database-dev.yml y database-prod.yml en GitHub Actions. 2. Conexión segura usando secrets.DATABASE_URL con sslmode=require. 3. Migraciones y validaciones automáticas por push. |
| WI-03 | Arquitectura Base de Servidor FastAPI y Rutas Core | Joaquín Mendoza | 5 SP | 1. Configuración de pools asíncronos con SQLAlchemy 2.0 y asyncpg. 2. Endpoint de diagnóstico /api/v1/health retornando status 200. 3. Documentación interactiva autogenerada en Swagger UI (/docs). |
| WI-04 | Endpoints REST para Gestión de Órdenes FSM | Joaquín Mendoza | 5 SP | 1. Endpoints de lectura con filtros (GET /api/v1/orders). 2. Controlador PATCH para transiciones auditadas en order_status_history. 3. Esquemas de validación de entrada/salida Pydantic v2. |
| WI-05 | Módulo Criptográfico de Magic Links | Joaquín Mendoza | 5 SP | 1. Generador de tokens UUIDv4 con TTL de 48 hrs en tabla magic_links. 2. Servicio de verificación de vigencia y anulación tras uso único. 3. Integración con pasarela de correo transaccional (Resend/SMTP). |
| WI-06 | Maquetación Modular del Dispatch Board (Kanban UI) | Diego Jiménez | 5 SP | 1. Columnas visuales: IDLE, CONFIRMADA, EN_RUTA, EN_SITIO, COMPLETADA. 2. Tarjetas con folio, cliente, técnico asignado y badge de prioridad. 3. Carga desacoplada con Mock Data coherente para validación visual. |
| WI-07 | Navegación Global SPA y Vistas de Clientes CRM | Diego Jiménez | 3 SP | 1. Enrutamiento cliente con react-router-dom sin recargas completas. 2. Componentes estructurales aislados en src/components/layout/. 3. Diseño responsivo adaptable a pantallas de escritorio y vista móvil. |

# 6. Mapeo de Dependencias Técnicas y Estrategias de Mitigación

Para asegurar un flujo fluido en el tablero Kanban y evitar bloqueos en el halado de tarjetas de desarrollo, se formaliza la matriz de dependencias cruzadas entre las capas de persistencia, backend y frontend:

| Tarjeta / Historia | Dependencia Previa | Naturaleza | ¿Bloqueante? | Estrategia de Mitigación / Desacoplamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WI-02 (CI/CD BD) | WI-01 (Modelo DDL) | Técnica | Sí | Scripts schema.sql y seed.sql validados sintácticamente en local antes del pipeline. |
| WI-03 (FastAPI Core) | WI-01 (Neon BD) | Infraestructura | Sí | Configuración de conexión asíncrona mediante variables de entorno .env. |
| WI-04 (Endpoints) | WI-01 (BD) y WI-03 (FastAPI) | Lógica Negocio | Sí | Uso de esquemas Pydantic para desacoplar controladores de la base de datos física |
| WI-05 (Magic Links) | WI-04 (Endpoints Órdenes) | Seguridad | Sí | Mock de tokens UUIDv4 en memoria mientras se completa el endpoint de despacho |
| WI-06 (Kanban UI) | Ninguna (Desacoplado) | Frontend / UX | No | Maquetación con Mock Data basada en las 10 órdenes del dataset semilla (seed.sql) |
| HU4.1 / HU4.2 (Offline) | HU3.2 / HU3.3 (Checklist) | Almacenamiento | Sí | Pruebas de Service Worker e IndexedDB en entorno local aislando la cola de sincronización |
| HU5.1 (Portal Cliente) | WI-05 (Módulo Magic Links) | Funcional | Sí | Interfaz del portal desarrollada con parámetros de prueba en query string |

# 7. Plan de Liberación Continua y Capacidad del Equipo

Dado que el equipo opera bajo el marco de Kanban Puro, el trabajo no se restringe a ceremonias rígidas de Sprint Planning de Scrum, sino que se organiza por Fases de Madurez y Entregas Funcionales orientadas a la reducción del Lead Time y Cycle Time

## 7.1. Etapa de Arquitectura Base y Prototipado (Completada - Hito Fase 1)

Foco: Provisión de base de datos relacional serverless, servidor core asíncrono y tablero visual con dataset semilla.

Ítems Consolidados: WI-01 (5 SP), WI-02 (3 SP), WI-03 (5 SP), WI-06 (5 SP), WI-07 (3 SP).

Total Esfuerzo Completado: 21 Story Points (5 tarjetas en estado Done).

Métricas Reales Obtenidas:

- Lead Time Promedio: 3.2 días hábiles por tarjeta.

- Cycle Time Promedio: 1.8 días hábiles.

- Throughput: 5 tarjetas por semana.

- WIP Promedio Real: 2.1 tarjetas activas (cumpliendo límite máximo de 3).

## 7.2. Etapa de Integración del Flujo Operativo FSM (En Ejecución - Fase 2)

Foco: Endpoints RESTful de órdenes de trabajo, generación criptográfica de Magic Links, autenticación JWT con control RBAC y consumo del tablero Kanban real.

Ítems en Flujo Activo: WI-04 (5 SP - In Progress), WI-05 (5 SP - In Progress), HU1.1 (3 SP), HU1.2 (3 SP), HU7.1 (5 SP), HU2.1 (5 SP).

Capacidad Asignada: 26 Story Points en proceso de halado secuencial respetando los límites de 1 tarjeta activa por desarrollador.

## 7.3. Etapa de Movilidad PWA, Modo Offline y Validación Cliente (Planificada)

Foco: Resiliencia en terreno mediante Service Workers / IndexedDB, captura y compresión de evidencias fotográficas, firma táctil digital y autoservicio del cliente.

Ítems en Backlog: HU3.1 (3 SP), HU3.2 (3 SP), HU3.3 (5 SP), HU4.1 (8 SP), HU4.2 (5 SP), HU5.1 (5 SP), HU5.2 (3 SP), HU5.3 (3 SP), HU2.2 (3 SP), HU8.1 (3 SP).

Criterio de Cierre del Producto Mínimo Viable (MVP):

- Tasa de éxito del 100% en la ejecución y persistencia del flujo completo de prueba (#OT-08491 a #OT-08500).

- Tiempo de carga de interfaz inferior a 2.0 segundos en Vercel.

- Zero Data Loss en pruebas de desconexión en terreno mediante IndexedDB y sincronización batch.

- Contratos OpenAPI/Swagger 100% documentados y auditables.